附件2

中央企业技术创新信息平台建设初步设想

一、背景情况

2006年4月，国务院国资委组织召开中央企业科技工作会议，会上提出的5项推进中央企业技术创新政策措施中明确：“研究建立中央企业技术创新信息平台，建立信息网络，建成国内外技术创新服务模块，为企业提供服务。”建立中央企业技术创新信息平台已成为国务院国资委促进中央企业技术创新的一项重要举措。

中央企业技术创新信息平台由国务院国资委牵头组织，中央企业共同参与建设，该平台将以中央企业和国内外科技信息资源为基础，为企业提供技术创新信息资源的共享交流与服务。

二、解决问题

中央企业技术创新信息平台的建设立足于解决中央企业科技资源配置不合理等问题。主要包括：

1.科技资源重复分散，资源不能共享，分工不明确，整体优势难以发挥。

2.同行业中不同企业之间科技资源低水平重复问题严重，同一课题，重复立项，重复投资。

3.在基础性研究、行业共性技术研发方面，企业间没有广泛建立和形成技术创新战略联盟或协作关系。

三、建设目标

1．加强工作交流，促进工作上台阶。通过搭建中央企业技术创新工作的信息平台，及时、全面传达中央企业技术创新工作的有关政策和要求，发布各中央企业开展技术创新工作的最新动态，研究探索进一步促进科技工作的好思路、好经验和好办法，促进中央企业间更直接、更便捷、更有针对性地沟通与交流。

2．共享条件资源信息，提高资源利用率。通过共享中央企业的重点实验室、试验基地、技术中心、科技人才等条件信息资源，促进中央企业间的合作，解决同行业中不同企业之间科研条件资源重复建设等不合理现象，提高资源利用率。

3．展示科研成果，促进交流与协作。集中展示中央企业已取得的科研成果、专利技术等，通过系统分类提供便捷的查询检索，促进中央企业间技术转移和技术交流，避免重复开发和引进，促进中央企业在行业共性技术研发方面，广泛建立和形成战略联盟或协作关系。

4．促进双向互动交流，发挥网络渠道优势。提供双向互动交流，发布中央企业难题招标等信息，促进中央企业间的合作；建立央企创新论坛，围绕中央企业技术创新需要开展专题交流；开展在线培训，提升中央企业科技人员素质和技能。

5．引进权威信息资源，快速传播技术动态。借助国家基础条件平台等渠道资源优势，面向中央企业及时提供国内外科技最新动态，特别是一些前沿技术，为中央企业技术创新提供前瞻性信息服务。传播技术创新知识，发布适合企业需要的政策信息、科技信息和科技管理信息，促进中央企业及时、全面了解市场动态，跟踪技术发展动向。

四、建设内容

1．建设中央企业技术创新工作交流平台。建立国资委与中央企业、中央企业之间、中央企业内部的工作交流平台，发布有关政策文件，解读文件精神，交流工作情况，共享成功经验等。

2．建设中央企业技术创新资源共享平台。聚集中央企业以及国内外科技资源信息，建立科技成果、在研项目、专利、专家、难题招标、技术转让、投资项目、新产品、管理规章、大型科研仪器设备设施、国家级研发机构等数据库，实现科技资源的共享。

3．建设中央企业技术创新信息共享平台。通过引进外部科技信息资源，为中央企业及时提供国内外最新技术动态、技术成果以及产业和行业发展动态、政策法规等。

4．建设中央企业技术创新网络互动平台。建立创新论坛、网上申报、网上培训、博客、行业论坛、网上留言、网上洽谈、专家咨询等互动系统，促进中央企业间在线交流与合作。

五、建设进度

第一阶段（2007年5－12月）

建立组织保障体系，开展需求调研、初步设计和技术方案的设计与实施，建立中央企业科技部门间工作交流平台和网络互动平台。

第二阶段（2008年1－8月）

建立中央企业技术创新信息共享平台和科技资源共享平台，逐步建立运行保障机制。