附件3

玉树地震灾后恢复重建先进个人事迹汇编

一、于金伟

2010年玉树地震发生后，中建八局代表中建总公司参与玉树灾后重建工作，于金伟临危受命，担任中建总公司玉树灾后重建副指挥长，奔赴玉树前线，在玉树援建启动、推进的关键时刻，指导、组织、策划援建工作，率领玉树前线全体参建员工，群策群力、攻坚克难、披荆斩棘，2010年实现了农牧民住房建设“四个第一”，为三年援建任务的完成和确立中国建筑玉树援建央企排头兵地位打下了坚实的基础。

以身作则，率先垂范，当好玉树援建的领头人。2010年6月中旬，于金伟作率领先遣人员，第一批到达玉树前线后，立即启动援建工作，着手做好生活保障和施工准备工作。面对高寒缺氧、保障受限等重重困难，于金伟同志身先士卒，与员工同甘共苦，共克时艰。从租住在15元一晚上的小旅馆到简易的帆布帐篷，一切就陋从简。为了尽快建立援建指挥部基地，他一趟趟地跑玉树州委、政府和发改委、建设等相关部门，积极主动对接，协调指挥部办公生活地址的选择，地址选定后，他又调集人力、物力筹建指挥部基地。他亲自绘制指挥部基地草图，生活用品、施工材料难以保障，他就积极协调，从西宁、四川等地长途抢运，尽最大努力保障援建需求。在他的督促指导下，指挥部基地只用了一个半月就投入使用。在筹建指挥部的同时，于金伟同志带领项目、技术人员，对照援建项目名册，一个一个地联系建设单位，确定项目地址，勘察项目现场，协调规划设计，为援建项目早日开工创造条件。

经受着缺氧的折磨，生活没有规律，频繁奔波于项目现场，日夜操劳，原本身体健壮的他，经常出现心慌、胸闷、头痛状况，起初他认为是高原反应引起的，适应一阵子就会没事了，再说当时由于勘察、规划、拆迁等因素制约，援建施工工作推进缓慢，他心里着急，根本没有时间进行身体检查，有时感觉实在挺不住了，就到指挥部驻地医务室进行简单的吸氧治疗，接着又匆匆忙忙赶到施工现场。直到他到西宁参加青海省政府组织的专题协调会议，他才抽出时间到青海红十字医院进行了检查，检查结果显示，他的血压、血液多项指标严重超出正常值，心脏膜瓣闭合不严，出现血液回流现象，医生严重警告他不能再上高原，但当时正处于援建组织策划的关键时刻，农牧民住房施工面刚刚全面展开，红旗小学挖土动工。他硬是让医生开了一堆药，赶回玉树，连夜传达会议精神，部署援建工作。

精心组织，周密策划，激活创先争优活动动力。援建工作伊始，于金伟组织引导广大援建员工，认真落实中建总公司“品质保障、价值创造”的核心价值观，将创先争优活动全方位导入援建施工中，确立了“科学重建、优质重建、高速重建、爱心重建、绿色重建、和谐重建”援建工作理念，以“做援建先锋，为党旗添彩”为目标，通过健全的制度、完善的保障体系，确保了援建工程工期、质量、安全、环保等全程受控；通过组织开展以“当好主力军、岗位做贡献、建设新玉树”劳动竞赛活动和三号联创、创双优及准军事化管理等活动，比质量、保安全、赛进度、竞文明、促环保，充分调动了广大援建员工的积极性、主动性和创造性，援建项目各项目标顺利实现，2010年中国建筑施工的农牧民住房实现了“四个第一”，红旗小学比计划提前半个多月顺利封顶。

更高更强，追求卓越，铁军文化结出高原奇葩。援建启动之初，于金伟就从建立健全玉树前线的党群组织入手，构建政治堡垒，发挥政治优势，实现了援建项目党群组织的全覆盖；落实爱心重建、和谐重建理念，妥善应对各种民族矛盾和问题，他倡导发起的“泉水滋润格桑花” 爱心助学活动的内涵不断被延伸扩大，“我心中的中国建筑”书法、绘画、征文主题活动、彩虹公益等爱心助学活动持续跟进，先后发放助学奖金20多万元，营造了良好的援建氛围。“菜单式”设计施工模式，“汉藏友谊墙”等无不体现出中国建筑爱心重建、和谐重建的主题；在总结、积累、提炼的基础上，于金伟提出了“海拔高追求更高、标准更高、激情更高”、“风雨强斗志更强、作风更强、团队更强”——“更高更强”的中建玉树精神，为中建八局的铁军文化注入了新鲜血液，八局铁军文化在玉树高原落地生根。

心系灾区，胸中有爱，组织关怀提供援建动力。援建启动开始，作为工会组织的领头人，于金伟带头并时刻叮嘱各个援建单位领导，千方百计解决援建员工的生活困难，保障员工的健康安全。在玉树工作期间，他定期组织指挥部领导成员，深入安冲乡等施工一线，慰问援建员工和劳务工人，2010年的中秋节等多个假日他都是在工地上与援建员工一同度过的，让全体参建员工感受到组织的关心和温暖。因工作需要和身体原因回到总部后，于金伟仍然心系玉树，关注援建工作，惦记着玉树前线的援建弟兄们，每年在中秋节等时间他都会专程到达玉树慰问员工，悉心了解援建工作进程，为援建工作提供最大支持。

玉树援建硕果累累。中央电视台的《朝闻天下》、《新闻联播》、《走基层》等栏目先后10多次专题报道中国建筑的援建动态和先进事迹；中国建筑《勇挑重担、建功援建》、《做援建先锋、为党旗添彩》、《玉树重建当“铁军”》等彰显了时代精神，中建人用激情和信念续写着一个个精彩动人的援建传奇。正是有了以于金伟为代表的一大批奉献高原、矢志不渝、忘我援建的工作者，“新玉树、新家园、新校园”已傲然挺立在世人面前。

二、孙仕玉

2011.3月孙仕玉来到了新的工作岗位----中建八局灾后重建玉树前线指挥部。高海拔、自然条件极为严酷，同每个来高原的人一样，满怀信心的投入工作当中的时候，首先遇到的就是高原反应，寒冷、缺氧导致的身体不适等挑战。在援建氛围感染下、在同事们的鼓励支持下，逐步树立起了顽强的意志和心理承受力，必须战胜困难、以工作为重是孙仕玉的信念。

工作中同玉树援建的所有政府、部门一样，按照“白加黑、五加二”的工作节奏，高速运转，紧密配合省指挥部、州县管理部门，参加昼夜随召开的各级工作会议，统一思想、建言献策，一切围绕三年援建目标，沟通工作指令和协调各项援建工作。克服了许多地区文化沟通的困难，同各级领导、同事，同基层居委会、藏族同胞等结成了深厚的友谊。

安冲乡农牧民住房建设，距离结古镇百多公里，道路崎岖、交通险要，莱叶住宅项目道路跨越一侧悬崖、一侧通天河的羊肠小道，经常遇到飞石掉落、坍塌堵塞等险情。为此，孙仕玉带领部门人员往返在这区间，同设计单位现场解决图纸问题，同基层乡村领导和广大住户一起，征求意见改进设计，监督控制施工质量，把握高寒地区施工技术，落实到施工单位和人员。有时为了解决一项居民争议或矛盾从早到晚，顾不上吃饭、休息，直至把问题解决。

结古镇民北住宅区全部在山坡，规划是一户一设计，按照国家援建控制指标、结合居民设计认可、用地、选户型等前后需要4个手印才能开始施工。同时不少居民额外要求、超标准要求等，他们同居委会同住户沟通，少数居民意愿锁定及选址要反复5、6次，期间做了大量工作：宣传国家玉树援建宗旨、政策，体谅居民个人意愿，广泛沟通不同民族文化和意愿，那些日日夜夜，期间耗尽大量时间和精力，最终得到各方满意和认可，工程顺利实施。

加强援建施工质量把控，建放心工程“不留遗憾、不留骂名”。建立高素质的技术质量和现场管理体系、制度、责任，明确工作标准。把握源头控制质量，中建前线指挥部混凝土搅拌站、实验室，保证了混凝土质量，进场钢筋、水泥等施工材料按照标准严格检验试验，不合格材料决不使用到工程上。强化施工分项、分部验收，按照程序实施。工作中严要求、高标准、对不合格项目零容忍，有力地保证了援建项目质量。

狠抓科技开发，主持了“高原严寒地区混凝土耐久性研究”、“高原地区施工与环境保护技术”、“高原地区抗震施工技术研究”等系列6项公司级课题。付出和努力终有回报：莱叶援建住宅实现援建项目第一个交付项目；圆满完成2011年结古镇居民住宅入住率80%目标；玉树州红旗小学交付，各级领导给予高度评价；玉树州医院文明示范工地；援建项目多次获省、州、县各级质量安全检查评比第一等荣誉。

三、朱宝君

自2010年6月参加玉树地震灾后重建以来，他在高原工作已经将近三年半了。曾经参加过汶川抗震救灾的我，作为第一批先遣队员被派往了地震灾区。在这不平凡的三年半里，他潜心深入灾后重建一线，全身心扑到工作上，经历了大大小小的坎坷困难。我们面临着高寒缺氧、气候多变、交通不畅、物资匮乏、语言交流障碍等诸多困难；他从到高原的第一天起，高原反应比较强烈，胸口憋闷气喘，头痛，浑身无力，消化不良等症状，面对强烈的高原反应和极不习惯的生活方式，他选择了留下来，面对繁重的重建任务和语言交流障碍，要求自己慢慢适应； “白+ 黑”、“5+2”积极投入到援建中。

首先积极克服语言障碍，积极与当地农牧民、社长、村长及县乡政府时沟通，及时锁定群众意愿，圆满完成“2011年农牧民住房全面交工”的建设任务。

由于各建设点路途远且路况艰难，选择一处来回及处理问题大约所需一天的时间，每天吃饭几乎都吃些方便面、面包冲饥，进安冲乡布让村最险的5 公里盘山路及翻越群山进入的台尕社，一边是悬崖峭壁，一边是万丈深渊，稍有不慎，就会车毁人亡。为了尽快完成选点工作及督促监管施工质量，不知进山多少次，经过不懈努力，取得了政府及农牧民的理解及时锁定群众意愿，并在第一时间为规划设计提供最基本的选址原始资料。自己多次深入安冲乡村社施工现场，白天看现场、勘察地形，夜晚做规划，画图纸，编制施工方案，每天晚上都要忙到后半夜。由于这份坚持，继2010年交付入住77套后，援建施工的安冲乡669套农牧民住房全面竣工。

其次克服居民意愿反复、施工条件差等因素，坚持菜单式设计施工及合理组织，圆满完成1015户居民住房建设任务。

积极克服居民意愿反复、现场施工条件差、挡墙施工落差大等困难，对统规自建区坚持菜单式设计施工，居民住房建设中，成熟一户建设一户；积极解决施工现场出现的各类问题，为施工保驾护航；对统规统建区建设坚持科学合理组织施工。从而圆满完成了1015户居民住房建设任务。

第三坚持科学重建、品质重建、快速重建、爱心重建、绿色重建，保证了工程保质保量完工。在生产工作中以求真务实的工作态度，忠于职守、爱岗敬业，充分调动项目人员的积极性；靠着强烈的责任心和使命感，工作勤奋，开拓创新，精细管理，加强施工前期策划，加强质量、工期及安全文明施工管理，加强劳务队伍管理，狠抓落实，过程管理受控，未发生质量安全事故。州红旗小学、州行政中心获得“省级安全文明标化样板工地”；州红旗小学、行政中心项目、州医院及州机关幼儿园均获得“工程管理奖”、“工程质量奖”。

第四克服身体不适，继续参与玉树援建。参加玉树援建期间，做了一次太阳穴处囊肿切除手术；由于长时间玉树高原援建工作，致使心脏左房增大、左室舒张功能降低、血红蛋白超标；但自己仍然忍受着病痛的痛苦，积极完成各项工作任务。

四、薛  铁

中国市政工程西北设计研究院建筑分院玉树援建的规划设计工作起始于2010年6月下旬，三年累计承担设计项目62项，占中建援建项目总数的70%，总计建筑面积23万平方米。援建项目中，规划设计工作内容涵盖了城乡住房、医疗教育、公共服务建筑及景观项目。至2013年6月，完成所有项目的设计任务，设计成果通过各级技术部门的审查。

三年来，建筑分院始终对玉树项目高度重视， 2010年第一时间赶赴玉树现场，开展安冲乡的规划设计。2011年，更是所有设计单位中最早上玉树的设计院，开展结古镇城北片区城镇住房设计。2012年和2013年也是长期坚持高原现场设计，和中建八局同时进驻现场，同时撤离，坚持始终。

玉树灾后重建工作既面临着工作生活环境艰苦、高原缺氧等各种困难的考验，又面临着复杂的民族宗教等问题的各种挑战，援建员工承担着较大的心理压力和较强的生理负荷开展着各项工作。项目设计周期短，设计压力大。设计过程中变更及二次设计较多，需要面对的市政对接及各种对接、协调配合工作繁重。分院领导统筹安排，严肃对待，所有员工全部参与到玉树援建设计中，为此，不惜损失分院在内地的设计项目，安排设计人员现场设计，先后有30余名设计人员轮流驻前线设计，累计3200余天，为玉树援建项目设计的顺利完成及配合中建玉树前线现场施工，三年完成援建目标做出了突出成绩。

在所有项目设计中，建筑分院响应国家政策及地方要求，认真贯彻落实高水平规划设计，高品位设计的质量控制目标，坚持不超投资、不超规模、不超标准和不超面积的投资控制目标，完成具有民族特色、地域风貌、时代特征的项目设计目标。

设计人员在设计过程中深入群众，充分了解当地群众的需求，在自建区住宅项目设计中，开创性的开展了一对一的菜单式设计，并完成对土地政策的落实和五个手印的流程和城镇住房的地域性设计及建筑风貌的打造。在康巴艺术中心西区、玉树州妇保院、玉树唐蕃古道等公共项目的设计中，了解震前规划布局，民俗、民情，人文地理，熟悉藏式建筑风格、元素、色彩合理运用，精心设计建筑方案，应用新技术新材料。合理布局、注重节能。项目建成后获得了青海省及玉树州县的良好评价。玉树州城建规划档案馆为此于2013年10月，专门只做了我院的设计专版加以宣传。

三年中，建筑分院领导高度重视，合理分工部署，安排现场设计组常驻现场对接业主，开展设计。克服各种困难，扎实推进，不等不靠，并主动承担设计前期工作，和及时的现场配合工作。安排督促设计院本部员工，认真、准时的完成所参与承担的工作，完成图纸的审查及出图工作。正是前方后方齐心协力，团结一致的工作。使得援建设计工作目标得以顺利实现，为玉树的灾后恢复重建做出了切实的积极的贡献。

五、宋福华

已经57岁的宋福华，年龄位于中国建筑玉树援建员工之首。他和蔼可亲、思维敏捷、条理清晰，时不时地抛出连珠的妙语，让人感到异常随和、亲切；他是领导，但对员工更有长辈般的关心与关爱；援建工作中，他始终用点点滴滴鼓舞着身边的每一个人。

“老宋，年纪不轻了，那里海拔那么高，气候那么恶劣，你的身体怎么吃得消？！”；“爸，我已经参加工作了，也马上就要成家了，现在你和妈只要有个好身体比什么都好，你还是不要去了！”。这是爱人和儿子对他参加援建工作提出的反对意见。在内地从事财务工作的他，接到担任玉树援建项目党支部书记一职的通知后，受到了家人的强烈阻止。同时，对于从来没有从事过党政工作的他，这个担子也不轻。但，作为一名党员，他希望自己在危难时刻、在紧要关头能顶上去,他决定去高原。

“人无志而不立”，这是他常说的一句话。他时常激励员工说：“我们来到玉树，有的离开了年过七旬父母；有的疏远了女朋友；有的离别了新婚爱人；有的抛下了牙牙学语的孩子……，我们在这里，亲人在看着我们，公司领导寄于了我们希望，全国人民在为我们加油，我们一定要好好干，对得起支持我们的人，对的起这份责任！”。

初到玉树，为了尽早的投入到援建工作中，在抵达玉树的第二天，他便顶着高原反应带来的剧烈头疼，陪同项目经理四处走访玉树州各界援建主管部门。第一次同藏民打交道，语言不通，对这里的人文环境更是陌生，社交十分空难，居多的不利加上剧烈的头疼，折磨的他自己一点力气都没有。但他清楚的知道自己肩上的担子有多重。“不能辜负灾区人民对我的期望，不能辜负公司领导对我的信任，我是一名老兵，更是一名党员”，就在这种信念的支持下，他和项目其他同事在最短的时间里，熟悉了与援建工作有关的各个部门、各界领导。

为了尽早建好项目部驻地，他和大家一起住进大山里面。高原天气反常，大风、暴雨、冰雹经常光顾，帐篷被风吹走是经常发生的事情。晚上，冻的难以入眠；中午帐篷内又热的像个蒸笼，呆不住。帐篷内无法做到防潮，铺盖甚至床板都是潮的。就在这样恶劣的环境条件下，五十多岁的他，和大家一起坚持，白天忙碌干活，晚上年轻人都累的趴在了床上，而他考虑到大家的安全，到凌晨12点多依然披着军大衣巡逻在一个个帐篷中，核查人数，询问大家的身体状况。就这样，他和大家坚持在旷野用了22天时间在乱石丛生的大山中建起了项目部驻地。

援建工作中，他是援建前线指挥部年纪最大的参建员工，但每天早上却是指挥部起床最早的一个。由于从来未干过党政工作，对党政工作不熟悉，他购买了很多相关书籍，利用一切空余时间钻研学习，碰到不懂的问题，就从书本上和网络里找答案、找解决方法；找不到的一些棘手问题，就向有经验的同行请教。他废寝忘食的学习态度，感动了所有人。有时候大家实在为他身体担忧，怕他再次累到，就劝他休息休息，“毕竟年纪大了，并且身处高原之地”。 但他每次都严肃的说：“不行啊，活到老学到老！”

经过他扎实的理论学习和事必躬亲的工作实践，他逐步总结、提炼了一套自己的、适合援建工作特性的党政工作方法。

项目部驻地偏僻，交通不便，物资困乏，施工环境地处通天河畔，条件十分艰苦。为了使援建员工能够在大山里面呆得住、定心援建，他在生活中积极渗透家文化氛围，要把项目部打造的像家一样温馨，让员工以援建前线为家。项目部驻地建好后，他及时和援建前线指挥部沟通，为项目部购买了热水器，电视机、乒乓球台等生活用品，大大的提高了员工生活质量；他还积极督促项目办公室为员工集中举办集体生日，大大丰富了项目生活氛围。为了使大家有一个整洁、安全、优美舒适的办公环境，他时常亲自带领员工打扫项目部公共区域卫生。同时，为了调节员工业余生活，党支部牵头，联合工会、团支部先后举办了各种娱乐活动。舒适惬意的生产生活环境，多姿多彩的精神文化生活，明显改善了员工生活质量，同时也使员工产生了良好的心态，产生了强烈的归属感和自豪感，极大地调动了工作积极性。

玉树援建工作，由于环境恶劣，年轻员工较多，工作积极性较高，但是普遍耐心不足，再加之环境艰苦，条件落后，生活单一，容易浮躁。宋福华同志注重青年员工的培养，经常主动和员工谈心，一起打乒乓球等，了解青年人所想，及时引导他们，多次按照青年员工的爱好，买不同种类的书籍，来引导他们。他时常鼓励青年员工说：“复杂的事，细心去做；困难的事，勇敢去做；今天的事，抓紧去做；明天的事，提前去做；”，在他四个年头以来持之以恒的培养下，项目部青年员工工作积极性高，有责任感，先后有六七名青年员工成绩突出，各方面优秀，被指挥部党委吸纳为中共党员。

三年援建，他默默的奉献着自己的汗水和智慧，不辱使命，为灾区人民做出了贡献，为员工树立了榜样，发挥了党员的模范带头作用。在他出色的党政、文化工作保驾护航下，公司胜利完成了援建任务，为灾区人民交了一封满意的答卷。

六、陈  彤

陈彤同志现任中国建筑玉树灾后重建项目安装副经理。2011年7月参加玉树灾区援建任务。两年的的援建工作中，该同志坚守岗位，始终奋战在援建灾区第一线，用实际行动，赢得了各级领导的高度认可和当地政府领导、社会各级及农牧民群众的赞誉，为中国建筑圆满完成灾区援建任务做出了杰出贡献。突出事迹有：

- 敢于担当，倾心尽力加快援建任务进程，为灾区人民提供优质服务。在玉树，陈彤克服了在高海拔地区缺氧、头晕、四肢无力等种种症状，坚持开展工作。他工作目标明确，严把质量过程控制，按照建筑规范以及当地实际情况推进施工。他负责的玉树县第一完全小学机电安装施工项目，于2011年11月17日成为玉树第一个交付使用的工程，并且相关配套设施齐全，施工质量过硬，等到学校老师，学生的交口称赞；2012年6月30日实现玉树县民北城镇住房全面入住；2013年6月初，使民北城镇住房99%住户达到通水通电条件。针对玉树冬天气温较低等情况，他和设计人员沟通，为援建灾区村民增加冬季饮水井，等到当地村民的无数夸奖和赞扬。

- 吃苦耐劳，始终将工作摆在第一位。在援建玉树的三年时间，陈彤还负责了最艰苦的安冲乡人蓄饮水工程。那里共有5个村落11个社。大部分村里没水没电没信号没补给品，每个社之间相隔甚远。最远的社距玉树州有180多公里。从玉树州去安冲乡施工地段，要10个小时以上。在这条路上他学会更换轮胎，在一次工程质量回访中，汽车轮胎一天就爆了三条，那天晚上12点才到安冲乡政府，晚饭都没有顾上吃。在安冲乡人畜饮水工程施工期间，陈彤一天只吃一顿饭，几乎是家常便饭。在2011年玉树县第一完全小学的建设过程中更为严重，由于当地气象局拆迁问题导致工期严重的滞后，在9月到11月的三个月内，每天只吃一顿饭。但工地全面施工，而且每天都要加夜班。陈彤在施工现场，每天从早上七点，一直忙活到晚上两点。为了推进施工，他每天晚上放弃休息时间，在公司给工人煮方便面、烧开水等，陪着施工工人，依此督促和推进施工进度。三个月下来，他瘦了20多斤，皮肤又黑又瘦，和现场操作工人分不出两样。

- 工作井然有序，合理安排施工任务。陈彤负责的中城镇有住户1200多户，施工期短，工作量大，整个水电施工人员有300多人。他根据施工期倒排施工计划，从月计划、周计划、日计划进行密切沟通，确保交叉施工时相互不影响。

四、善于沟通，合理协调解决矛盾冲突。在援建过程中，当地居民对施工技术问题比较陌生，常常发生阻止施工，甚至暴打技术人员的冲突。陈彤在负责玉树县城镇住房小市政项目时，就提前做好预案，主动挨家挨户做好解释工作，耐心帮助居民了解和掌握水电正常使用的常识问题，成了当地居民的生活顾问，和住户搭起了汉藏友谊的桥梁。

七、吴  波

吴波，男，汉族，2012年3月，因中建安装玉树援建项目需要，从昆明新机场项目调入玉树援建项目团队，担任玉树州行政中心机电安装部项目经理。初到玉树，吴波同志便接受了高原反应的洗礼，头疼、腹泻，呼吸不畅、夜里难眠等一系列症状持续一个多礼拜在折磨着他。但为了尽快熟悉项目，他强忍的身体的一切不适，积极投身到援建工作里。两年多来，他对工作兢兢业业，本着对业主和玉树人民认真负责的态度，完成了多项施工任务，得到了玉树州政府、业主、监理及当地居民的高度认可，并多次获得玉树援建先进个人称号。

2012年5月至6月，玉树州行政中心项目进入安装工程前期准备的黄金时间，吴波为了做好前期图纸深化，节约成本，带领几个项目年轻同事，按照前期的进度计划，加班加点，在短短一个星期内，将行政中心8万多平方米、11个单体的全部图纸深化工作完成，只用了内地同类同规模项目三分之一不到的时间。不仅节约了项目成本，更是为工程顺利完工奠定了基础。用他的话说：“虽然辛苦了两个多月，每天熬到后半夜3、4点，但每每画完一份管线桥架综合布置图、局部剖面图时，大伙都非常兴奋，因为我们的工作早一天完成，玉树同胞的生活就早一天步入正轨。”

玉树州地处青藏高原腹地，平均海拔近4500米，氧气含量不足平原的60%，施工过程当中存在的安全隐患无法预知，加之玉树属于康巴藏区，民族文化差异也制约着项目的顺利开展。为了做好项目的前期准备工作，确保工人安全施工，工人一入场，他便积极组织对工人进行安全交底、安全技术交底。特别是在安全交底中，他不仅考虑了高寒地区的特殊性，也考虑了民族敏感文化可能带来的安全隐患，确保每一位施工人员的安全。在施工过程当中，由于地理位置的特殊性，施工降效大，施工质量无法与内地媲美，为了打造精品工程，不留遗憾，不留败笔，不留骂名，吴波同志积极组织各专业技术人员、施工班组长、工人在办公室进行技术培训。根据多年来积累的经验，各类交底采用“图片+文字点评”的方式，并针对鲁班奖的施工要求进行详细分析，使现场工人接受快，较低效果好。由于前期准备工作充分，项目在后续施工中，施工进度、质量、安全均满足各类规范要求，深得政府主管部门的赞誉。

2012年6月至9月，安装进入预留预埋的关键时期。土建施工为了抢节点，准备连夜支模浇筑混凝土，这把安装的套管预埋工作时间压缩成了零。为了将工作顺利完成，凌晨一点多，吴波带领三名工人顶着寒风抢埋套管。在他的带动下，原本需要两天的工作量，仅用了6小时便就全部完成。夜间混凝土浇筑时，因为光线较暗极易破坏安装暗埋套管，如果套管破坏，不仅增加项目成本，更会导致项目不能如期交付。为了避免此类事情发生，工作完成后，吴波总是一个人顶着几近零度的低温，在现场看护土建浇筑混凝土施工，常常要持续到凌晨5点钟。当浇筑工作完成后，他才回到寝室休息，这样的经历，在土建施工期间，几乎每天都有。

2013年6月，行政中心进入了项目的关键大干时期，项目工程基本成型。待项目成型完毕后业主告知：原设计的房间功能不能满足实际使用，需对部分功能性房间进行调整，且弱电上还要求增加单独的政务网系统，这样对安装而言，工作任务急剧增加。当时，项目设计院在北京，现场没有设计方的技术代表，使得政府各部门人员提出的一些功能要求，无法变成图纸。对于项目而言，最主要的是整个项目停工一天，项目就会有几万块的怠工等损失。精于深化设计工作的吴波自告奋勇，担负起变更初始图纸的重担。整整五个白天黑夜，他把现场指挥协调的工作之外的全部时间，都压在了电脑旁。高强度的工作负荷和长时间的伏案工作，再加上强烈的高原反应，身材瘦小的吴波多次昏睡在电脑旁。就是这样的连续工作和不屈不挠的奋战精神，5天后，修改20多次的新图纸终于敲定。后来，经过详细核算，新图纸上的建筑变更量、机电变更量竟高达原设计图纸总量的25%，是专业设计公司单人完成设计工作耗时的七分之一。新图纸不仅解决了施工难以进行的尴尬，也得到了政府部门、三江源投资公司、设计院及施工单位的一致好评。事后，玉树州政府相关领导高度赞扬吴波同志，说他带领的援建团队不仅施工人员水平高、效率高，更鲜明的是服务意识更强。而对吴波而言，这不是一句夸赞，而是一种鼓励。

在所有一起参加玉树援建的员工印象里，在玉树的每一天，吴波都是紧张忙碌的样子。和他一起奋战两年的多的同事这样评价他：他可连续工作24个小时，但他不可以让现场安全上有任何一点纰漏；他可以连续到工地忙碌24个小时，但他不可以让工程质量存在隐患；他可以连续布置施工计划24小时，但他不可以让他负责的项目工程进度滞后。他的工作激情和朴实的工作态度影响着项目上每一个兄弟；他十几年的工作经验让他在这个项目工程施工上游刃有余。他是玉树援建精神的践行者，更是玉树援建精神的创造者。

八、沈秋武

1、树立正确援建理念、具备高度政治觉悟

三年以来，在中建总公司正确领导及玉树前线指挥部坚强指导下，中建勘察院援建技术人员和广大职工在沈秋武同志组织带领下，齐心协力，不畏高寒，奔赴一线，精心勘察、科学、高效、和谐援建。以高度政治责任心，积极投身援建大军。召集会议、战前动员、调兵遣将，全面部署、高效计划筹措，制定应急预案。同时与公司各设计部门及时沟通联系，了解所承担项目情况、收集基础资料和设计技术要求。派遣出专业技术骨干组成一支拥有装备精良、后勤保障有力的援建大军，千里施援，率队大家浩浩荡荡驱车赶赴现场指导勘察工作。

2、勇挑重任、全面负责勘察、设计协调配合工作

设计要先行，勘察是基础。勘察工作大量是在野外完成，风餐雨宿、作业环境、条件极其艰苦，在现场放孔、钻探、原位测试、打井等直接面对藏族同胞既要宣传党和国家援建政策、又要确保勘察工作顺利开展、面对语言不通、思想交流困难，避免冲突和维稳大局，深入做好群众工作、本着群众利益无小事理念，走村串户，循序善诱、满足群众意愿，积极地创造性开展工作。三年来从未因勘察工作与当地群众发生过不愉快事件，而且还与当地干群结交成好朋友、好兄弟，搞好了民族团结维护了社会稳定，确保援建工作圆满的完成。

3、深入基层、主动担当维护民族团结守护神

中建援建的安冲乡拉则、吉拉、叶吉、莱叶、布朗五个村庄的农牧民住房及公建项目远离结古镇，特别是人蓄安全饮水工程，远离村庄人迹罕至从事野外勘探工作，克服道路不通、没电及生活艰难等重重困难，作为玉树勘察项目总负责人，身先士卒，深入现场，走进工棚帐篷，激励员工树立全局观念、思想认识要求上升到政治高度，务必认真完成这一神圣光荣任务，携手中建施工团队、同甘共苦、精诚团结，攻坚克难，无论在技术方案优化还是努力着手解决现场工作、生活问题等方面做出了巨大的成绩。

4、身先士卒、勇挑重担、敢作敢为

认真履行工作职责，为人清正廉洁、处处以援建为大任、以中建前援建任务为中心，时刻以关心现场职工工作、生活为己任。在安冲乡人蓄饮水工程勘察方案，为了让当地群众喝上干净、安全的自来水，不惜成本，通天河畔打井或寻找泉水，开展水文地质勘探工作，水样及时送回兰州自来水公司和省疾控中心化验，现场开展抽水试验以确定计算用水量。从而保证中建是唯一供水到户，村民实现了梦寐以求的饮上安全干净泉水或地下上。期间，所有地质土取样实运送到兰州土工实验中心，为后续岩土勘察报告提高准确、科学实验力学、物理指标，满足了结构设计参数安全指标。为广大城乡居民着想，考虑大部分群众在国家援建80平米一层平房加层意愿，主动在勘察工作和地勘报告中提出合理化建议，赢得当地群众好评。

5、心系玉树，全过程、全方位参加援建任务

作为中建勘察总负责人、有大局意识，甘于奉献、恪尽职守，玉树项目作为全院勘察项目的重中之重，抽调强兵勇将，技术骨干、配备先进勘测精良设备，集全院之精英和力量，圆满完成所交给援建任务。随叫随到、时刻派遣技术人员驻守现场，参与验槽、主体验收和竣工验收，同时积极配合规划设计工作顺利推进，及时解决有关技术问题。三年来，无论身处前线还是后方，心系玉树，全过程、全方位参加援建任务，全面部署积极协调、理顺各方工作关系、尽力配合设计、施工工作，从而使中建援建达到勘察、设计施工一体化成功模式

九、姬虎琳

姬虎琳，男，31岁，2002年入党，陕西榆林人，2006年7月毕业于西南交通大学工程管理专业，工程师，现任中国中铁玉树灾后重建现场指挥部经营部部长。他从基层项目的预算员做起，短短几年时间，凭借勤奋好学、敢于创新、勇于探索、工作扎实，迅速成长为一名出色的工程预算人员。参加工作以来，他先后担任项目经营部部长、商务经理，中铁建工集团经济管理部预结算主管等职务。2010年6月，作为一名中国中铁系统优秀的工程经营预算干部，被委派到玉树，担任中国中铁玉树灾后重建现场指挥部经营部部长，作为一名年富力强的优秀技术人员，他身兼数职，不单要负责项目前报备工作、分包招投标管理、合同管理、预结算管理和经济资料管理，还担任了指挥部的团工委书记，负责组织年轻工作者与省州县及其他援建单位开展相关联系、互助、业余活动等工作。他凭借着严谨细实的工作作风，出色地完成了各项任务，表现出了一名优秀工程预算人员应有的能力水平和素质，更是在玉树重建的重重困难中表现出了一名党员的先锋模范作用，确保了玉树灾后重建资金产生良好的社会效益和经济效益。

刚刚新婚，义无反顾奔赴玉树灾区。姬虎琳同志2010年5月份刚刚结婚，2010年6月，当公司领导决定派他到玉树灾后重建指挥部担任经营部部长后，他未作任何考虑便欣然接受，当领导因他刚刚结婚还没有休婚假想给他做做思想工作的时候，他只是简短的一句话“请领导放心，保证完成任务，感谢领导能给我为灾区人民做点事情机会，一定让援建资金的每一分钱产生应有的社会价值和良好的经济效益”。在接到通知后的第二天，他便告别新婚妻子，携带一些简单的生活用品毅然踏上了玉树的征程。

克服困难，迅速开展工作。在到达西宁的当天，没有经过调整，姬虎琳便直接到达了玉树灾区，积极投入到繁忙的工作中。由于刚来人生地不熟，再加上项目前期工作比较杂乱，因此工作强度比较大。但是，各种工作都需要尽快解决，否则对重建进展会有影响。为了不耽误工作，他就白天多跑现场，熟悉情况，晚上吸着氧气抓紧学习文件、看图纸、编写资料，迅速引进劳务队伍，开展施工工作。由于事情较多，有时会一直加班至凌晨两点多。一个月下来，体重迅速减了十多斤。每当有一点闲暇时间，他都会给媳妇打个电话，每当听到妻子毫无委屈的声音的时候，他都会一次次给自己下决心，一定要克服一切困难，为玉树多少个饱受地震伤害的家庭和孩子们早日建成新家园、新校园。在日后的重建工作中，他身体力行践行着自己的默默誓言。

大力协助政府，促进合同签订工作。玉树灾后重建的艰巨性、复杂性是姬虎琳从没有经历过的。由于环境特殊，成本管理压力十分巨大，许多工作不能按照内地项目程序化地进行。为了尽快促使工程项目能够顺利进展，他与州县各级领导积极沟通，并及时将实际情况反映给政府相关部门，以便促进项目手续的进度。例如在二完小项目前期，由于教室、宿舍活动板房在选址范围内搭建，造成项目无法开工建设，在工程进度面前，姬虎琳同志建议作为央企，应帮助政府促拆迁，自行创造条件开工建设，暂先不考虑成本压力。这一建议被指挥部迅速采纳，积极组织两个项目部迅速协助学校迁建板房，为了早日开工建设，作出自己应有的贡献。在实际测算成本与投资计划相差较大的情况下，合同谈判工作停滞不前，这时候的姬虎琳积极与州县项目管理公司协调，达成一致，目前首要的任务是充分利用投资计划促进项目开工建设，保工期保进度，资金问题应在施工过程中共同反映圆满解决，这一建议有力地促进了合同签订。为了能早日开工建设，姬虎琳付出了艰辛的劳动。

协调内外关系，顺利推进项目进展。为了能够使指挥部各分部之间进一步加强互相了解和互相沟通，更好地推动重建工程的进展，姬虎琳认真地对待每一件事情，上传下达，及时处理。每每想到能为玉树人员重建一个新家园、能为玉树孩子们重建一个新校园，姬虎琳的工作热情不断高涨。可以说，开展工作以来，姬虎琳承办了大量的事宜，解决了很多的实际问题。

不断加强成本管理监控力度，确保资金合理使用。姬虎琳深知玉树重建的重要意义，因此对工程资金使用不敢有半点马虎。为了确保资金合理使用，他首先编制了重建项目经济管理办法、劳务分包管理办法等，下发至每个项目，要求认真执行。同时，定期进行监督、检查和指导，发现问题及时指正、整改，将问题消灭在萌芽状态。从分包招标、合同签订、施工图预算、内外验工、预结算管理到成本核算，姬虎琳同志一丝不苟，严把各关，所有开工项目的经济管理工作都在有条不紊的进行。

强化制度建设，深入工地现场，确保农民工工资足额发放。中国中铁玉树援建项目点多面广，劳务人员高峰期达5000余人，姬虎琳同志确定了先签合同再进场、先签用工协议再干活、施工过程实名制管理等原则，确保农民工管理合理合法，他定期深入现场，了解工资发放情况，极大地保证了劳务队伍的稳定和援建工作的顺利开展。

姬虎琳常说：身为一名中国共产党员，越是在艰难的时刻越要挺身而出。对于四年的重建时间，目前正处于关键之年，姬虎琳同志已经充分做好了准备，要坚持到最后，圆满完成建设社会主义新玉树的光荣任务。

十、张兴宁

张兴宁在玉树灾后重建过程中，严格要求自己，无论在工作还是生活做好先锋模范作用，自己以饱满的工作热情、扎实的工作作风、优异的工作成绩，赢得了广大干部职工普遍好评。在玉树灾后重建决战、收官之年大力开展各项劳动竞赛，在每次竞赛中都按时完成任务，取得一次又一次的胜利。

“要么不做,要做就要做到最好！在玉树在个高寒缺氧的地方，大家都不容易,既然我们来了,就必须有必胜的信念。”张兴宁总是这样鼓励着项目部的每一位员工。

项目部负责施工的10多万平米的工程分部在10个不同区域，大部分工程集中在玉树州结古镇，也有距离结古镇90公里的下拉秀农牧民住房，玉树项目部管理人员只有30人，现场平均每个工地施工管理人员不足2人。如何最有效的把工作切实可行的开展下去？这是张兴宁一直考虑的问题。经过项目班子成员的激烈讨论，他果断决定：实施金字塔式的区域管理模式：将10个工程划分成10个施工区域，项目班子对所有工程负总责，每个施工区域任命一名经验丰富的同志为区长，劳务协作队伍管理人员纳入区域管理团队，各区区长对片区工程负责，赋予区长相应的权利和责任，同时确定周、月例会制度，充分调动和发挥员工的主观能动性。三年下来，各个片区的工作有条不紊的开展，证明了区域管理制度的合理性。

“事在人为，没有趟不过的河，也没有按期干不完的工程。我们必须有期到必成的信念和信心！”张兴宁经常告诫项目员工。在工程施工管理上，张兴宁从来不给任何人面子，质量要保证，工期要兑现，文明施工也不能拖后腿。在旁人看来，张兴宁是一个不近人情的经理，工期完不成，绝对不会给顺延，工程质量有问题，肯定要重做，没有丝毫的商量余地。

玉树县920居住组团4万平米，12栋住宅，地处结古镇扎北加吉娘山坡上，海拔高、坡度陡、道路窄，材料运输困难，且削山建房，土方开挖量大，并且现场没有水电，施工难度极大。2012年7月15日，工程开始开工建设，当各种困难都摆在面前时，张兴宁却用坚定地眼神告诉大家：“困难是可以克服的，任务是可以完成的”。他通过分公司从数千公里外的辽宁大连协调洒水车解决施工用水运输问题，专门租用装载机、挖机用于拖拽材料运输车辆，强制性要求劳务协作队伍每栋楼配备发电机，积极组织开展“大干50天”的劳动竞赛，并与劳务协作队伍签订施工进度责任书，明确奖罚措施并严格兑现。11月18日，前后历经93天紧张施工，920台居住组团全面封顶，并且一次性顺利通过主体结构验收，创造了高原重建施工的奇迹。

在玉树机场市内保障基地施工过程中，由于赶工期，张兴宁安排管理人员24小时轮流值班，同时要求工人加班加点。要求别人做到的，自己首先要做到，领导干部要以身作则，率先垂范。为此，张兴宁和同志们一起吃住在工地。尽管当时施工正值雨季，但是大家为了按期完成施工任务，他带队顶风冒雨作业，时间长了，很多同志都患了重感冒，但是没有一个退缩的，吃点药，继续坚守施工一线。最终，玉树机场市内保障基地最终历时两个月实现主体结构封顶，比原计划提前8天。

2010年10月22日，项目部接到下拉秀镇农牧民工程建设任务，要求开工建设50套农牧民房，11年6月底必须达到入住条件。震后的下拉秀没有商店，也没有水电，张兴宁有过10天和衣而睡的记录，由于工程地处地处子曲（河）东北侧山地，空气潮湿，一早醒来，被子、头发上都是冰。为了不打扰老乡，他们凿冰取水烧开了喝，把军用罐头放到车前风挡吹热了吃。11年6月底完成下拉秀镇50套农牧民施工任务后，8月20日，项目部再次接到下拉秀白玛村一、二、三舍共72套农牧民住房施工任务。白玛村距离下拉秀镇30公里，道路不通，通信信号全无，72套住房分布在不同的山坳里，其中最集中的地方也就9户，犹如繁星点点洒落在高原草场。72套住房就是72个阵地，一、二、三舍彼此之间相距10公里左右，即便是驱车把每套住房转上一圈就需要一天的时间。进驻现场施工最大的难题就是道路问题，因为进入每家每户都要修路，当时挖机、装载机齐上阵，有时大车运输材料进村时需要用挖机拖进去，材料卸到施工场地附近，还需要用装载机进行二次材料倒运。2011年，他们大部分时间花在道路修整上，施工前仅道路就修了近60公里。白玛村没有手机信号，更没有网络，每次从下拉秀镇进白玛村前都要跟项目领导和家人打个电话，免得家人担心，因为张兴宁他们每次进村都要‘失踪’好几天。

作为项目经理，深刻知道到自己的一举一动都会直接或间接、部分或全部的影响到身边同志的工作激情。所以，在日常生活和平时的工作中，他时时刻刻严格约束自己的言行，不断提高综合素质和业务能力。在与同事相处时，总是以“与人为善”的心态对待每一个人，是每一位同事能够感受到温暖，第一时间帮助员工问题；在参加组织活动，特别是开展结对帮扶活动时，自己始终积极主动，不计得失，用自身的言行感召周围的同志。

“开工必先、全程领先”的援建目标，他兑现了；“大爱同心、坚忍不拔、挑战极限、感恩奋进”的抗震救灾精神，他践行了。一次次的奋勇前进，获得一次次的肯定和赞誉。2012年8月，青海省总工会授予项目部“高原先锋号”荣誉称号；2013年3月，项目部被评为中国中铁玉树灾后重建“先进集体”；2013年5月中华总工会授予项目部“全国五一劳动奖状”。荣誉承载着昨天的辛勤和汗水，铭记着青春在奋斗中的闪光。

十一、刘井坤

2010年6月，中国中铁组建青海玉树灾后重建现场指挥部，该同志任设计部部长。震后初期，百废待兴，重建工作，设计先行。作为设计部部长，前期工作压力巨大，前期规划设计直接关系到中国中铁在玉树重建工作的初期形象。初到青海，根据青海省玉树灾后重建指挥部和中铁灾后重建指挥部的要求，确定对外工作原则和主攻方向，即与玉树灾后重建规划技术组（中国城市规划设计研究院）建立良好的沟通机制，确保规划方案能尽快通过审查，以便重建项目第一个开工。对内要求建工设计院与二局设计院共同组建现场设计组，长期驻扎在玉树现场。面对高原缺氧和一片瓦砾废墟，提出口号“克服困难，确保交图，确保工期。” 在青海省玉树灾后重建指挥部下达第一批项目中，中国中铁因良好的组织和优秀的规划设计，第一个通过了玉树县第一民族中学规划方案审查，并组织设计组加班加点进行施工图设计，确保了中国中铁在玉树灾后重建工作中实现了“开工必先”的要求。至2010年8月13日，青海省玉树灾后重建指挥部下达的第一批项目全部开工，可以说，玉树重建，中国中铁初战告捷，设计部前期工作功不可没。

中国中铁承担的玉树结古镇南片区的重建任务中包括结古镇南区（玉树县政府所在区域）约90万平方米的重建任务，涉及县委、县政府、工商局、国税局、地税局、派出所等政府行政管理机关以及学校、幼儿园、医院、影剧院、图书馆、民宅等公用和民用建筑设施。2010年8月以后，该同志带领设计部先后参加了青海省组织的两次设计大会战，由于重建政策的不稳定，工作上设计部付出了巨大的牺牲，克服困难，圆满完成了既定的目标，确保了重建项目的按时开工建设，为中国中铁玉树灾后重建任务奠定了良好的基础。应该说玉树灾后重建工作中，统规自建区工作难度最大，基础数据缺乏，群众不够理解重建政策，导致在设计过程中几度受阻，在此情况下，设计部经过研究，提出工作方案，组织建委会、施工项目部、设计组共同成立新的工作组，逐户与居民确定重建方案，这一工作方式获得了群众的理解，统规自建工作得以顺利推进。

目前玉树重建接近尾声，设计工作已经全部完成。回顾玉树重建三年半历程，该同志作为设计部部长，能够根据重建现场的特殊情况，制定合理的工作方案，取得了青海省、玉树州、县的理解与支持，前期工作沟通顺畅，确保了重建项目的前期工作顺利完成，获得了中规院等业内专家的一致好评。

十二、卿三惠

临危受命挥师玉树。原本在成都工作的他，接到公司人力部调往玉树指挥部工作的调令后，他知道玉树灾区正需要他，也知道自己肩上将是怎样的重任。他立即与原单位交接了工作，匆匆收拾行装便奔赴玉树灾后重建现场，这也是二局人为祖国大江南北建设洒下艰辛汗水的特有本色。

卿三惠作为玉树灾后重建的骨干之一，在接到中国中铁下达的玉树灾后重建任务后，争分夺秒调集富有高原施工经验的工程施工人员和精干高效的管理技术人员500余人，顶风冒雨克服狂风冰雹的侵袭，翻越海拔5000多米的巴颜喀拉山，昼夜兼程，行程2000多公里到达玉树地震重灾区结古镇，开展玉树灾后重建工作。

攻坚克难未雨绸缪。灾后结古镇到处是残垣断壁，大量房屋倒塌，灾区帐蓬林立，海拔3700米以上青藏高原，含氧量不足内地40%的困难，他毫不退缩，深入细致地做员工的思想政治工作，给大家讲清玉树灾后重建的重大意义和目的，团结带领先遣队克服高原不适和长途跋涉舟车劳顿，冒雨连夜搭建帐篷，确保先遣队人员住宿和生活有保障。在前期缺水缺电缺衣少食的条件下，采取人工挑水，蜡烛照明，互助衣裳取暖，泡方便面、压缩饼干充饥，6个人挤在一个帐篷中，一茶杯水既洗脸又洗脚，洗澡更是一种奢望。他们没有被困难吓倒，迅速投入前期的筹备工作。

现场踏勘掌握实情。他到达结古镇当天晚上对照初步规划方案进行了3遍实地勘查，连续三天又兵分几路：一是走遍了结古镇的每一处院落，熟悉东、南、西、北四个片区的环境、灾后重建基本思路、重建总体规划和功能分区，为下一步施工准备做到心中有数。二是深入调查玉树灾后当地钢材、水泥等主要物资和大堆料供应、劳动力资源和能源、气候、水电设施自然条件以及民风民情等施工环境。根据青海省玉树地震灾后恢复重建援建协议，中国中铁总公司援建区域明确为结古镇南区，通过调查摸底，南区划分为扎西大通片区、西杭路片区、当代村片区。通过深入调查掌握的第一手材料，为玉树灾后重建工作奠定了基础。

精心组织连创六个第一。在他的带领下，广大员工克服重重困难，发扬伟大的抗震救灾精神和开路先锋精神，按照总公司 “开工必先、全程领先”的要求，连创灾后重建七个第一：即6月18日至6月30日12天建成办公生活驻地，6月30日入驻，创造了最短时间完善办公生活条件； 7月13日玉树县第一民族中学率先开工，并锁定9月30日封顶目标；7月15日混凝土搅拌站作为玉树灾后重建首家拌合站投产；7月20日砂场和砖场投产，是在建所有砂石厂中规模最大、设备最先进的。9月7日仅用36天第一家实现单体工程主体封顶； 9月20日提前10天完成第一民中主体全面封顶，创造玉树灾后重建的新速度；西杭、胜利路二、扎南三大商住组团率先完工。由于玉树地处高原地区，海拔高、气候寒冷、紫外线强、氧气含量严重不足，再加上超负荷工作，卿三惠同志在玉树呆了不到一周高原反应明显加重缺氧导致头疼，嘴唇明显变乌、且干裂，晚上更是难以入睡。同志们劝他好好休息几天再投入工作，但是他委婉的谢绝了，将各部门、各项目、各工地工作安排得仅仅有条，还常常带着工程部人员和技术人员深入工地实际解决问题。他的辛勤付出得到了广大员工、地方政府和群众的高度评价，受到了中央领导的表扬。

玉树重建党旗更红。他不仅是一名优秀的指挥员，更具有30多年的党务工作经验。为了进一步凝聚重建力量，在他的领导下，指挥部党委和玉树州委组织部联合举行“玉树重建党旗红，创先争优当先锋”的党建主题活动启动仪式，深入开展党员先锋队、青年突击队、工人先锋号活动。该活动作为玉树州委与援建单位开展党旗红活动典范，并在玉树推广。同时受到了新华社、人民日报、中央政府网站、青海日报、青海电视台、青海人民广播网等各类媒体广泛报到。他始终坚持以人为本，关心爱护员工和协作队伍生活，经常深入施工现场、员工驻地，特别是巴塘乡第四项目员工和农民工生活，帮助协调解决实际问题。给员工过生日，五必访，员工都愿意紧紧团结在他的周围，他的指令总是得到员工畅通无阻的执行。他特别要求员工尊重当地藏族同胞和风俗习惯，遵守国家民族政策。

十三、黄  晖

黄晖同志为中国中铁二局建筑公司玉树项目部项目经理，2010年至今，他带领项目部全体员工克服了各种困难，在完成灾后重建任务过程中取得了较好的成绩，特别是2012年完成了3个多亿元的施工产值，灾后重建工作取得了阶段性成效。2013年4月，他所在的项目部被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”先进集体。

由于玉树灾后重建任务重、压力大，他到项目后就迅速和班子一道对项目情况进行分析，制定各种施工技术方案，对重难点技术问题和技术干部一起共同制定切实可行的方案，在2012年代表中国中铁率先完成青海省要求的商住组团9月30达到竣工交验的任务，所承建的西杭组团得到了省委、省政府的高度评价，被称为商住组团的样板工程，西航组团被评为青海省标化工地，一民中和西杭组团也被集团公司评为优质工程，多项QC成果也获得了集团公司级的优秀成果奖。

2012年是玉树灾后重建的决战之年，也是施工生产任务艰巨繁重的一年，为实现青海省委省政府提出的年内基本完成灾后重建任务的总体要求，实现玉树州委州政府提出的“拆帐篷、入新居”的居民住宅工程建设目标，建筑公司玉树项目部全力开展灾后重建工作，取得了下拉秀农牧民住房竣工交验，地震遗址纪念馆、农业银行、市政公司等新开工程顺利推进等成绩，完成施工生产产值按政府指导价验工计价约2.3亿元，圆满实现了2012年灾后重建阶段任务目标。

2013年是玉树灾后重建的决胜收官之年，他坚决贯彻灾后重建工作部署，加快建设进度，确保各在建工程安全优质，做好各项已完工工程竣工验收工作。积极开展中国中铁开展的“五本台账评分法”劳动竞赛，对形象进度、工程质量、安全生产、成本管理、企业宣传这五本台账坚持每周一小评、每月一大评，圆满的完成了6.30、8.30两个施工节点目标的任务。同时顺利完成了西杭商住组团、扎南商住组团及扎南居民房的竣工交验文成公主纪念馆、地震遗址纪念馆和市政公司等项目在国庆后相继顺利交验。

三年来，他带领玉树项目部全体员工务实进取，很抓安全、质量、进度及文明施工，项目部取得了一个又一个胜利，圆满完成了玉树三年灾后重建任务。

十四、张  红

作为设计项目部经理，自接到援建任务以来，张红同志始终铭记党和国家及企业的嘱托，带领项目设计团队，全力扮演好勘察设计在工程建设 “马前卒”的角色，用高效的设计助力援建施工单位夺取了一个又一个的胜利，以辛勤的努力践行央企对党和国家及灾民们的庄严承诺，彰显了“挑战极限、勇于担当、攻坚克难、奋勇争先”的玉树援建精神，用心血和汗水为灾区人民描绘了涅槃重生的美好蓝图。

不辱使命，勇挑重任描绘重建蓝图。在勘察设计工作前期，他组织项目团队与中规院、业主、建设单位、地方各级发改、规划、城管、国土、环保、地震、水利、消防、气象、图审及援建单位等近百家单位和几千户城镇居民进行了大量艰苦卓绝的沟通协调，完成了从项目选址踏勘、征地拆迁、农牧民意愿锁定、用地预审、概念规划、消防、防雷，地灾、环评、可研编写、项目立项审批、初设概算、设计任务书等20余项前期工作的资料准备、手续办理、会务组织、内外协调等工作。三年多来，他经常往返于西宁、玉树、甚至北京等地，全面完成了38个援建项目的前期工作，共计办理项目前期设计条件、政府批文或批复700余份。

三年多来，他带领项目部共完成勘察设计任务38项，总建筑面积50多万平米，完成小市政道路及景区道路设计总长22公里，初设批复总投资约20亿元。其中，完成中国中铁援建项目勘察设计35个，地方政府3个，项目涵盖了城镇道路、市政设施、统规统建商住组团、统规自建居住小区、政府机关、医疗卫生、文化教育、企事业单位、金融商贸、农牧民住房等。

三年多来，他始终坚守在玉树灾后重建现场，优质高效解决图纸供应和设计配合中存在的各种问题。从方案落地到施工图设计，从图纸审核到印刷发放，从设计技术交底到设计方案优化，从设计现场配合到工程竣工交验等，有序组织施工单位、政府主管部门和项目业主开展各项现场技术协调和技术对接，确保了援建项目的顺利完成。

不负重托，攻坚克难成就“玉树速度”。2012年6月，在玉树灾后重建首批重点工程——新玉树县第一民族中学的设计比选中，他带领项目设计团队5天拿出设计方案，因其设计新颖、功能齐全、环境优美，在8家设计单位中脱颖而出，一举夺魁。方案确定后，他迅速组织几十位结构、建筑、设备专业技术员不分昼夜加班加点设计施工图，仅仅用25天就完成了从方案到施工图设计。快速、优质的设计工作确保了中国中铁对全社会和灾区人民“玉树第一民族中学9月30日前全部封顶”的工期承诺。三年多来，他和项目设计团队不畏困难，攻坚克难，以优质设计保快速施工，助力中铁二局在玉树援建中连创了6个第一。

与此同时，作为玉树县重要重要的民生工程——占地面积12公顷，建筑总面积15万平方米，涉及安置户775户的胜利路商住组团二和西杭商住组团工期迫近。但因项目各方对色彩使用和建筑风貌各执一词、悬而不决，导致施工图设计工作进展缓慢，现场施工一度陷入困境。面对各方矛盾，张红同志一方面组织技术人员奔赴藏区研究藏式建筑特色，编制藏式建筑风貌设计指引，另一方面主动与政府各级主管部门和图纸审批机构进行沟通协调，阐述设计理念和设计思路。通过艰苦努力，终于使各方达成共识，批准了建筑风貌方案，突破了长久阻碍项目进展的瓶颈，为中国中铁在四大央企中率先交付商住组团房奠定了坚实的基础。

不畏艰难，真心真意维护民族团结。土地问题是玉树灾后重建面临的最大难题，是制约灾后重建工作顺利推进的最大瓶颈，也是影响社会稳定和民族团结的关键问题，特别是扎南、扎北统规自建区，土地调整涉及的居民1800多户，意愿反弹十分频繁，矛盾十分突出。为了保证灾后重建工作有序推进，他不顾强烈的高原反应，白天带领测量和地勘队伍，顶着雨雪、风沙、冰雹，深入现场实地踏勘、收集地质资料和测量资料，晚上加班加点组织内业设计；他带领设计人员早出晚归，走乡串户、挨家挨户征求群众对房屋选址、户型结构、功能设置等方面的合理意见，力求规划布局、房型设计等方面尊重当地宗教信仰和民族习惯。

通过大量的走访调研，他和他的团队几易其稿，为当地群众“量身设计”了上百种户型，供他们自由选择，并在“土地确权、公摊确立、院落划定、户型选择、施工图确认”等5个关键环节实行群众参与决策，采取群众认同的“五个手印”工作方式，充分尊重群众的意愿。正是他和项目团队，用真心付出换来当地群众真情理解，赢得了当地群众的充分尊重，与他们建立建立了深厚的感情。他组织设计的方案得到当地群众的高度认可，为民族地区的维稳工作和民族团结做了应有的贡献。

三年来，他和项目团队创造了一项项骄人的成绩。他组织设计的玉树县第一民族中学创造了“玉树速度”，他组织设计的商住组团在四家央企中率先交付使用。玉树县第一民族中学荣获“2012年度全国优秀建筑工程设计奖”；玉树县结古镇灾后重建项目工程地质勘察项目荣获“2013年全国优秀工程勘察设计行业奖”；他组织运用BIM建筑信息模型技术设计的玉树州工商地税大楼在2013年四川省首届BIM大赛中取得第二名。

十五、胡明珠

胡明珠同志参加工作11年来主要从事文化遗产保护和特种工程的勘察、设计、施工工作，曾作为主要负责人参加2008年“5.12”汶川地震灾后重建文化遗产保护工作和2010年“4.14”玉树地震灾后重建文化遗产保护工作。

2010年4月14日，青海玉树藏族自治州发生里氏7.1级地震，一方有难八方支援，胡明珠同志积极响应党中央、国务院的号召，在中国中铁股份有限公司的统一部署下积极投身青海玉树灾后重建工作，主持的“玉树地震遗址文物保护工程”是中国中铁玉树灾后重建项目中唯一的文物保护工程项目，该项目系玉树灾后重建的“十大标志性建筑”。在胡明珠同志的带领下，项目组全体成员历时两年零三个月，克服高原反应、语言不通、交通不畅、信息不灵等诸多困难，按照青海省玉树灾后重建前线指挥部要求的时间节点，圆满完成了各项工作。2013年10月30日，玉树地震遗址文物保护工程胜利竣工。

玉树地震遗址文物保护工程是文物保护工程和特种工程的有机结合，专业跨度广，技术难度大，胡明珠同志作为一个学习型团队的带头人，带领项目团队始终保持科技创新的旺盛生命力，用执着和汗水完成了一次次艰难的挑战。在设计阶段提出了“钢框架与既有残损混凝土结构联合受力与变形协调”多项技术创新成果；在施工工艺、工法革新，实用新型技术推广应用方面，为解决高寒高海拔地区型钢柱内部的防腐问题而专门研制的“型钢柱内壁油漆滚筒刷”及“新型竖向预应力楼板加固在技术”获得国家实用新型专利。

在三年的援建过程中，胡明珠同志带领项目部全体同志克服重重困难坚守在雪域高原，圆满完成了灾后重建的各项任务。胡明珠同志负责的项目部被青海省总工会授予玉树灾后重建青海高原“工人先锋号”，所在单位中铁西北科学研究院有限公司被中华全国总工会授予2013年度“全国五一劳动奖状”，胡明珠本人被授予“中国中铁玉树灾后重建专项劳动竞赛先进个人”。鉴于胡明珠同志在青海玉树灾后重建过程中的突出表现，特此推荐为“玉树地震灾后恢复重建先进个人”。

十六、达文斌

每天到工地询查一次，每周召开一次生产例会。从2010年6月，达文斌，这位1米86的西北汉子融入了整个玉树援建大军中。在玉树坚守的日子里，体重整整下降了近20斤，从到高原的第一天起，每天清晨干的第一件事就要吃一大把药，就开始打吊针，原本在内地血压就高的他，在玉树血压猛蹿到了160，靠吃降压药根本就不管用，如果有那一天因工作忙，忘记了打针，剧烈的头痛就会折磨的他痛不欲生。他的辛勤付出赢得了员工们的广泛好评，达文斌先后被中华全国总工会授予全国“五一劳动奖章”、青海省表彰的玉树地震灾后重建“先进个人”、玉树州“优秀共产党员”。

玉树州结古镇以东大部分片区，是中国铁建援建的主要区域。承担着城镇居民及农牧民住房、公共服务设施、基础设施、生态修复、特色产业和服务业、和谐家园等恢复等重建项目，已确定项目118个，计划总投资30多亿元。

玉树平均海拔4000米，高寒缺氧，天气多变，一会晴空万里，忽而雷雨大作，气候变化异常。白天艳阳高照时最高气温能达到22度，晚上气温则降为7度左右。大部分技术人员因高寒缺氧出现头疼、头晕、身体乏力等一系列不适，很多人出现了指甲凹陷、手指起倒刺、感冒发烧等高原不适症状，但大家依然坚持工作。达文斌带领的管理、设计和技术人员积极同负责玉树灾后重建规划的设计单位进行沟通衔接，同步开展现场调查和资料收集，同时积极同青海省及玉树州政府有关部门沟通协调，明确设计意图和思路，为确保灾区民众年内住进新建房屋争取宝贵时间。

2010年6月23日，达文斌作为指挥部的常务副指挥长，首批奔赴灾区的领头人，按照青海省任务划分区域，由中国铁建负责结古镇城东片区和仲达乡的恢复重建任务，他带领先遣技术人员和设计人员迅速对玉树结古镇城东片区和仲达乡展开了实地调研。对照玉树重建项目规划书，走遍了重灾区玉树结古镇的每一处院落，调查灾后当地自然条件及民风民情等施工环境。根据青海省援建协议对负责施工的结古镇东片区、仲达乡进行了重点踏勘。为了确保工程现场的进度、安全、质量和文明施工，他每天多次视察工地，随时监控现场状况；为了给工程施工创造良好的外部施工环境，他每天把一大半的时间放在了与青海省现场指、玉树州、玉树县、结古镇相关业务领导和技术部门的协调沟通上。对影响施工进度的技术难题他会同设计部门和业主及时进行变更，有效解决了施工现场难题，为施工生产顺利进行创造了良好的内外部环境。“老达辛苦呀”便成了省州领导对他的昵称”。

在中国铁建援的项目中，技术难度最大的就是仲达乡全长275.76延米通天河大桥，他带领项目部主要负责人、技术人员和设计人员多次跑省交通厅就设计事宜进行交流沟通，完善设计方案和参数，为施工现场提供即符合技术规范又切合现场实际的施工方案，确保了大桥顺利开工建设。

达文斌将带着中国铁建20万铁军的大爱情怀，带着对青海人民的浓厚情谊，与玉树灾区群众一起，齐心协力地建设美好的新玉树。

十七、任宏科

2010年3月底至6月底在参加西宁北抗震救灾应急工程建设的两个月过程中，同全体建设者一样，以应急的姿态会战应急工程。主要负责新闻宣传报道、应急快报撰编和影像资料的收集工作，60天的日日夜夜，不管天晴下雨，每天坚持到工地两次，寻找好的影像资料和动态信息，60天撰写编发《应急快报》32期，组织协调新闻媒体记者撰写反映职工会战的长篇通讯3篇，全国各大媒体网站刊登稿件达155篇，强劲的新闻报道工作为工程顺利完工营造了良好的社会舆论氛围。

参与玉树灾后重建工作三年多来，尽管条件艰苦，平均海拔4000米以上，身体不适。但不管在哪个工作岗位，他都尽职尽责的干好每一项工作。主要负责指挥部党建、工会、企业文化、宣传报道和办公室工作。制定下发了指挥部党群工作实施办法，考核奖励措施和企业文化实施意见，完善了管理制度，促进了各项工作有序开展。

在玉树重建过程中抓了“创先争优”活动，在重建战场上充分发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。在指挥部制定的月、季、年度生产计划、考核制度中，还力促将党内的创先争优、青海省总工会开展的劳动竞赛纳入总体考核当中，极大地促进了生产和党建工作。在完成任务、企业形象宣传、队伍精神面貌、创建藏汉民族和谐环境方面都受到上级的好评。抓好了企业对外形象的宣传工作。按照股份公司领导提出的玉树灾后重建工作要“突出特色，展示精神，体现风貌”的工作要求，坚持每周出一期工作简报，及时上报股份公司和国资委领导。每天在集团公司网站“玉树灾后重建”栏目发表一篇新闻稿件，及时联系新闻媒体，报道玉树灾后重建工作动态，成为外界了解中国铁建援建玉树重建工作的一个重要窗口。玉树灾后重建受到国内外的广泛关注，企业形象尤为关键。积极主动地同央视、新华社等主流媒体保持良好关系，借助媒体这个平台宣传企业的业绩，展示企业的形象，取得较好效果。围绕灾后重建工作，成功策划并组织了玉树地震灾后重建玉树州民族中学交钥匙仪式的采访报道活动。在中央电视台《新闻联播》《新华社》《人民日报》《青海电视台》《青海日报》《中国铁道建筑报》等中央、省市媒体播出或刊登。新华网、人民网、中国公路网、铁道网、中国政府网、腾讯网等各大网络媒体也纷纷进行了转载报道，在全社会和中国铁建系统引起较大反响。

由于该同志的努力工作，多次被铁道部、总公司、集团公司、省现场指挥部党委、玉树州委评为“优秀共产党员”和“优秀党务工作者”等荣誉称号。

十八、常军强

该同志自从2010年6月份参加玉树地震灾后重建工作以来，怀着对玉树地震灾后重建的责任感，勤奋努力，兢兢业业，为灾后重建工作作出了不平凡的贡献。

努力钻研，加强了玉树灾后重建的项目成本管理工作。玉树地震灾后重建项目由于援建资金有限，要想全面完成玉树重建的光荣使命，援建单位只能通过项目的成本管理，采取多项措施降低施工成本，确保援建任务的顺利进行。多年从事项目成本管理工作的常军强同志在上场初期就考虑项目成本管理，通过对玉树灾后重建项目性质、内容和玉树成本环境情况的了解，制定了切合玉树地震灾后重建工作的《工程数量及施工预算逐级审核制度》及《中国铁建玉树地震灾后重建项目盈亏分析及成本分析表》，通过对项目工程数量逐级审核确保工程数量的准确性，将施工成本按照人工费、材料费、机械费、施工组织措施、管理费、规费等因素的分解控制，使项目成本从源头抓起，降低项目施工成本。为了将成本控制工作落到实处，该同志多次组织对指挥部所属项目进行成本控制业务培训和检查，使得成本控制在玉树项目上制度化和规范化，为灾后重建节约宝贵的资金。

认真负责，兢兢业业，工作中取得了显著成效。在工作中，该同志一丝不苟，认真负责。由于玉树重建项目多，需上报的资料和管理部门较多，每次他都能认真的核对并及时上报，并且想尽一切办法，使上报的资料翔实准确，为上级单位决策提供了有利的依据，从而受到省统计、财政部门及国资委的多次表扬。在配合国家对玉树灾后重建的过程审计工作中，他能积极做好有关问题的解释工作，并对于无法解决的问题争取通过审计部门反映给相关部门，确保玉树灾后重建顺利推进。在指挥部建设资金管理方面，制定了资金联审联签制度，并按照项目的进展科学计划资金使用和统筹安排，使得有限的资金发挥了最大的作用，从而确保了援建项目2011年资金需求。在合同方面管理方面，该同志按照项目费用支出内容，起草了合同范本，合同内容全面、合法，使得项目合同管理更加规范化。劳务合同评审工作是一个非常繁杂的工作，有时候一份合同要与指挥长来回沟通达一个星期之多，尤其三是经过他还亲自评审其中复杂、疑难合同达30余份，从而有效地防止了劳务合同条款约定的漏洞，阻止了劳务发包单价随意偏高的情况，使项目的劳务发包、劳务成本始终处于可控状态。

十九、卜宗举

卜宗举，中铁二十一局四公司副总经理、中国铁建玉树重建指挥部副指挥长兼二项目部项目经理，2010年5月，他带领中国铁建第一批援建队伍奔赴玉树，这是他参加工作的第17个年头。

初到玉树，满目疮痍，强烈的高原反应，头痛、胸闷、眩晕、嘴唇干裂发紫，一系列的不适严重侵蚀着他的身体。经过近一个月适应，才开始恢复正常。之后的三年重建，遇上的困难数不胜数，连他自己都不记得有多少次是陪着工人在工地通宵研究问题，不记得有多少次通宵达旦的会议上激烈的讨论，他将所有对亲人的思念埋在心底，默默注视着玉树的改变。作为副指挥长，他要通盘考虑的事情太多，各个项目部工作的统筹需要他和公司、指挥部领导不断的研究协商，不停地与当地政府、群众协调，那些牵涉到的问题经常让他焦头烂额。他像是一架满负荷的机器，开足马力后不曾停歇的运转了三年。

作为二项目部项目经理，他要负责的工程太细，每项工程从开工准备、工程进度、工程质量、人员调度、技术支撑、后勤保障到竣工交验，都需要他时刻不停的关注，不停的召开大小会议，实地查验，时间被挤的不能再挤，车就成了他经常休息的空间，在路上。

2013年4月30日，玉树县委吴书记赴仲达乡视察工作，他需要全程陪同。之前近20天的时间，由于开工前期繁重的工作和气候变化，他感到全身酸软无力，高原反应更加剧烈，每天中午必须接受输液，维持体能。每次召集会议，员工看到的都是针眼位置来不及取下的卫生胶带。接到通知是29日晚11：00左右，他放下手上的工作，立即召集相关工作人员安排行程，要求项目负责人及施工负责人届时要全数到场汇报工作，实事求是反映问题。持续到凌晨，会议结束。早8：00，他从指挥部赶到二项目部安排随队人员，罗列工程相关问题。上午9:00，随吴书记车队出发，一路赶赴仲达乡，输液时间被安排到晚上。整整一天的奔忙，使他身体到了承受的极限，他只能靠在座椅上，稍作休息。这样的日子对他而言已经普通的不能再普通了，没有哪一天比这一天清闲，说实话，即使冬天休工在山下，他的日程还要比在这里更加紧张。

三年重建，给他的是走不完的路、看不完的工程、开不完的会、吃不完的药。他每次出现都会精神奕奕，着力隐藏着自己疲惫和病态，给大家的印象永远是阳光、激情充满干劲。他就是以这样的形象，带领着大家奋战在玉树。

项目部的员工几乎很少见到自己的老总呆在办公室，他们都知道，论到对卜总的熟悉，他们还真不如施工点的工人们。那些工人说起卜总，都会滔滔不绝，他们记得每一个加班的深夜，卜总亲临现场的情景，也记得每一次卜总与他们蹲在一起吃加班餐时的爽朗笑容。

二十、卢志平

“4.14”玉树大地震让全国亿万人民的心和玉树紧紧系在了一起，党中央国务院决定灾后重建由四家央企承担。中国铁建玉树地震灾后重建参建员工第一时间奔赴玉树，这其中有一位脸上始终溢满笑容的青年人，在玉树援建的日子里，他每天下工地，进工棚，发挥自己的专长，为了心中美丽的新玉树，埋头苦干，努力工作，赢得了大家的称赞。他就是来自中铁二十一局二公司玉树重建项目部常务副经理芦志平。
　　艰难限阻面前不低头。谈起刚到玉树的那些日子，芦志平历历在目。结古镇平均海拔3700米，气候恶劣，生活条件艰苦。平时生活用电由西杭燃油发电厂提供，有时候由于电力施工，经常是通几天断几天，很不稳定。援建队员们开玩笑说，结古镇和其他地方比，至少要落后20年。当芦志平第一次来到玉树时，眼前的景象让他不敢相信，巨大的落差感让他一时难以接受。没有水、没有电，不能洗澡，住帐篷、吃河水。但是大家心里都清楚:“我们不是来享受的，我们是来援建的，要和结古镇受灾群众一起靠自己的双手重建新家园。”困难吓不倒中国铁建援建职工，房子不够，援建队员就自己动手建，勇敢的与高原反应、身体不适等困难作斗争，立即投人到项目部的日常管理工作。

作为一名项目部常务副经理，芦志平更是事事冲在最前面，脏活重活抢着干。在高海拔地区哪怕有点轻微感冒，都会头疼欲裂，浑身乏力连走路都困难。那时项目刚启动，工作千头万绪，梳理项目、勘察地址、和地方政府相关部门协调、动员搬迁，每天整个人都忙得像个陀螺。由于劳累，芦志平感冒发烧的厉害，病重的他又怎么能在床上躺得住?他不顾大家的劝说，坚持赶到施工现场，勘察、丈量、放线，一分钟也顾不上不休息。

为了美丽的新玉树。2013年是玉树灾后重建全面进入大干的冲刺之年，芦志平和同事们为了赶工期，每天都夜以继日的工作，放弃了多少个节假日，由于过度劳累，他身体日渐消瘦，但每当妻子来电话询问他的生活、工作、身体情况时，他总在电话里说:“我在玉树好着呢，吃得好，睡得好。”其实他人虽然在千里之外，却时刻牵挂着家中的亲人，孩子才3岁多，无人看管，妻子为了照顾孩子，辞去了工作，照顾孩子和处理家里里里外外的一切事，最可贵的是全力以赴支持丈夫的工作，苦点、累点又算得了什么！

二十一、乔登寿

2010年5月参与玉树地震灾后重建工作，担任中国铁建玉树地震灾后重建指挥部总设计师，全面负责灾后重建项目的规划设计工作，为中国铁建在灾后重建工作中领先四大央企完成援建任务作出了贡献。

2010年7月10日，重建工作正式拉开序幕。农牧民住房的安置成为援建初期任务的重中之重。乔登寿同志带领设计团队常驻灾区一线，加班加点，放弃休息时间，每晚工作至深夜。对仲达乡33个社利用一个星期的时间进行实地走访，积极协商，完成了仲达乡696户农牧民住房安置点的规划，为工程顺利推进争取了极为宝贵的时间。

由于灾区电力不稳，经常停水停电，生活极为不便，这对生活在玉树地震灾后现场的援建设计人员已习以为常。条件艰苦，气候恶劣，工作劳累，困难虽然如此之多，但乔登寿带领的设计团队依然工作激情高涨，不等不靠，摄像机留下了他一手扎着吊针一手继续规划蓝图的感人画面，留下了他抱着方便面帐篷前小憩的动人场景。在他的带领下，很多设计项目都是超前完成设计任务，能看着农牧民载歌载舞、欢天喜地的搬进新住宅，就是他们最大的欣慰。由中国铁建援建的仲达乡农牧民住宅重建项目第一批正式完工并交付农牧民使用，仲达乡各村住宅也接连陆续完工，当年顺利完成了中央下达的任务并成功兑现了中国铁建的庄严承诺。

2011年是灾后重建工作的关键之年，设计工作的重点由仲达乡农牧民住房转向结古镇城镇住房和公用建筑。乔登寿同志始终亲临一线，面对灾后重建工作的特殊性、多样性、复杂性、民族性、群众性、紧迫性等实际情况，带领设计团队按青海省指挥部部署，从“五个手印”入手，从一户户牧民入手，开展艰苦的、耐心的、反复的群众意愿锁定和设计对接工作。经常与地方政府、中规院沟通，为规划落地、设计方案顺利通过审查作出了艰苦不懈的努力。在积极组织“对接 ”的同时，他积极组织设计团队及时完成已通过方案设计审查项目的施工图设计，白天“对接”，晚上“画图”，为施工进程的顺利推进赢得了时间，为党中央、国务院对灾区人民的关怀早日实现赢得了时间。

2012年是玉树灾后重建第三年，包括农牧民住房、城镇居民住房、医院、学校等玉树灾后重建各项主体工程将在这一年竣工。是玉树灾后三年重建规划中的决战年、冲刺年。2月21日，乔登寿再上玉树，会同设计人员同片区管委会和业主委员会联系对接，征求城镇农牧民对规划方案和户型的意见。2月是玉树一年当中气候最为恶劣的时间，当地大部分居民这时候都生活在外地。恶劣的自然环境使得一个常年生活在低海拔地区的人高原反应比上一年更为严重。头晕体乏、高寒缺氧，能够正常站着、坐着、正常行动已经是很不容易了，再开展大强度的工作，难度可想而知。感冒发烧再度袭来，乔登寿同志高烧近40度，但他坚持与片区管委会对接就总体规划达成一致意见后才撤回兰州治疗。一周后他又再返玉树，带领铁一院设计团队，完成了结古镇居民住宅统规自建的13个片区中由中国铁建负责援建的5个片区和统规统建片区合计近4500余户的设计工作，完成了中国铁道建筑总公司援建的青海玉树灾后重建最大居民住宅小区——琼龙小区（总建筑面积27.7万平方米）的设计工作，为了灾后重建工作付出了极大的艰辛和努力。

2013年是灾后重建收获之年，在乔登寿同志带领的以兰州铁道设计院为主体的各设计单位的全力配合下，中国铁建承建的援建项目在四家央企中率先完工，由中国铁建承建的农牧民住房与城镇居民住房已全部入住。中国铁建副总裁刘汝臣对中铁建承建项目提出很高的评价，他说：“中国铁建承建项目，从设计到建设，每一项工程都完成的很漂亮，在四家央企中获得了多个第一，走到了最前面”。

玉树从废墟中站了起来——成片新建的藏式建筑物替代了蓝色的救灾帐篷和板房，新建设的路网已经纵横交错，已建成并交付使用的民族学校等公共建筑各具特色、分外醒目。一个更加美丽、更加繁荣、更加和谐的社会主义新玉树已经建成。乔登寿同志带领的设计团队以“海拔高斗志更高，缺氧不缺精神”的大无畏英雄气慨，发扬铁一院青藏精神，挑战极限，勇争一流，以坚定的信心、非凡的勇气和坚忍不拔的意志,战胜了一个又一个困难，谱写了一曲又一曲壮丽诗篇。

二十二、张世升

2010年4月14日青海省玉树地区发生7.1级强烈地震， 给灾区人民生命财产造成重大损失。同年6月，铁一院委任他担任了玉树灾后重建项目总体设计负责人，并兼任院内专家组成员。接到任务后他第一时间前往玉树实地调研。在地震现场多方奔走，收集资料，为后续队伍进入现场展开勘察设计工作奠定了坚实的基础。也就是从那时起他便和玉树结下了不解之缘。至2013年11月3日玉树举行灾后恢复重建竣工大会，他先后上玉树25次，累计呆在玉树时间近300天，负责完成灾后重建玉树州藏医院、玉树琼龙路住宅小区、州法院、州公安局、玉树州特警支队、特殊教育学校、康巴风情街北区等一大批各具特色的工程项目，建筑面积近50万平方米。

对于初上高原的人来说，高海拔、低氧、强烈的紫外线都是严峻的考验。震后现场条件极其恶劣、高原反应尤为严重。当时的他也有过“巴塘夜雨分外寒，空对天花待天明”的感慨。但凭着高度责任感和使命感他坦然的迎接了挑战。虽说他是项目总负责人，但他仍然处处以身作则，率先垂范。用他自己的话说“干上玉树灾后重建项目就要有充分的思想准备...”。

10年-11年底，是灾后重建设计工作的关键时期，设计任务达到了前所未有的高峰。在繁重的工作任务面前，张世升同志毫无惧色、镇定自若、迎难而上，他一方面紧紧依靠上级的正确领导和支持，时刻关注团队的思想动态，不断增强团队的凝聚力和战斗力。另一方面，针对任务多、工作量大、实时性、要求高的特殊情况认真做好组织和落实工作，他几乎每天都要召集开会协调会，对各项任务进行合理安排。同时特别注重督促检查、落实，并根据实际情况及时做好设计人员的调配工作。由于方法科学、安排得当，设计团队工作忙而不乱、有条不紊，出色完成一项又一项工作任务。11年3月，他带领项目组创造了20天完成107栋住宅楼（27万平方米）土建施工图的玉树记录。

2010年9月初，根据青海省玉树州政府的要求，为了保证灾后农牧民能尽快住进新房，顺利过冬，各乡镇农牧民住宅建设应当在最短时间内完成22个农牧民村庄规划布局和户型设计。由于每户农牧民的具体情况及要求的差异性、当地村庄特有的藏式地缘性等特点，项目的设计难度很大。张世升主动要求上玉树进行现场设计。到现场后主动跟村民进行对接、征求各农牧民对安置住房的要求和意见并耐心细致的向居民解释灾后重建政策和相关技术问题。随后他带领设计组人员连续几天一干就是凌晨三四点，在最后的几天里甚至彻夜不眠。在他身上充分体现了一个优秀建筑师的忠诚与使命，他忘我的工作精神感染了大家，使原本计划半个月完成的设计任务只用了13天就完成，这项工作的提前完成不仅增强了农牧民恢复重建的信心和决心，而且也让当地政府充分肯定了设计团队的坚强战斗实力。

2011年3月，玉树州藏医院的设计任务十分繁重、要求设计周期又短。该项目要求设置制剂楼、藏药浴系统，这种特殊的要求一般设计师根本不了解。于是他主动带领设计组赴西宁到青海省藏医院进行参观、请教。以照片、录像形式记录了每一个细节。西宁对接完成后又奔赴玉树，踏勘现场、和业主、规划技术组多次沟通，在最短的时间稳定了方案。保证了藏医院成为灾后恢复重建最先开工的项目之一。他本着将藏医院打造成一座功能完善、富于民族特色，有秩序的生命庇护所，方案多次调整，最终保留现场的古树，将环保理念落实到设计中。此开创、引导性的做法受到青海省玉树州领导和社会各界的高度赞扬，并在后期项目中加以提倡和推广，青海电视台为此还做了专题节目。目前，藏医院已经投入使用，业主对使用功能十分满意，其独特的造型成了结古镇一道亮丽的风景线。有评价这样说：“玉树州藏医院，是最能代表康巴民族地区的建筑风貌，是设计者们用现代建筑体系实现对建筑地域性的表达，设计水平堪称一流。”

琼龙路住宅小区是玉树结古镇最大的居住区，总用地面积22.26公顷，总建筑面积276764平米。张世升担任着此项目的总负责人，项目启动阶段他就告诉设计团队：灾后重建工作不仅仅是帮助群众们重建自己的家园，更是帮助群众重建美好生活的信心；设计工作既要符合国家统一建设的方针原则又必须尽最大努力满足群众的重建需求。因此大家必须亲临现场，充分了解每家每户的群众意愿和需求，力争做到家家满意，户户公平。他设计工作一开始就坚持把小区建设与生态建设、地方区域民族风貌相结合，把民族特色、区域特色与时代特色相结合，打造和谐安居的良好氛围，使得琼龙路住宅小区的建成成了玉树州结古镇的标志性示范住宅小区。

在负责玉树灾后恢复重建的日子里，张世升结合工程项目的特点，有针对性的及时制定有力于提高生产效率、保证设计质量的措施。在组织结古镇最大的住宅小区---琼龙路住宅小区方案设计中，他尝试引入“标准化”设计策略，取得了很好的效果。一方面避免了设计中的重复性，缩短设计周期，提高工作效率；另一方面，保证了设计质量。在平面设计上按照8种类型户型平面有针对性的对标准平面进行局部调整。在设计中还充分利用互联网优势建立玉树灾后重建专用QQ群，设计原则、统计技术措施，专业互提资料都可以通过网上共享，发现问题及时在网上告知。这样对于设计工作的推动起到了事半功倍的效果，发挥了很好的作用。

在援建的三年中，他恪尽职守，勤勤恳恳、兢兢业业始终坚持做好每一件事、做好每一个项目，结古镇遍布着他深深的足迹。他不仅在工作间隙还不断学习业务知识，还自觉践行“三个代表”重要思想，牢固树立爱岗敬业、乐于奉献的信念和主动服务意识，刻苦钻研、锐意进取、不断创新，凭着一股坚定的信念和韧劲出色地完成灾后恢复重建任务。作为央企中的一名援建者，张世升同志坚持原则，率先垂范，为人和善，待人朴实，在现场指挥部广大干部职工中具有很高的威望，深受大家的信赖与尊敬，是央企援建者中履行职责、敬业奉献的典范。

二十三、刘九江

刘九江，高级工程师，1998年7月参加工作，现任中国电建集团玉树灾后重建现场指挥部副总工程师，指挥部工程管理办公室主任。三年来，全体中电建重建技术干部职工在刘九江同志的带领下，紧紧围绕各年重建任务目标，克服重重困难、强化组织管理、抢抓施工进度保障、保证工程质量，为按期完成灾后重建的各项任务及目标提供了有力的技术保障，取得了灾后重建的各项重要阶段性成果，为圆满完成三年重建任务打下了坚实基础。

玉树，三江源头，气候一日三变，“早披袄，午穿纱，抱着火炉把饭抓”。为做好施工的技术服务工作，刘九江同志带领技术人员现场盯守，提前组织现场施工技术人员进行施工图纸预审，施工方案编制，组织技术交底等工作。面对玉树灾后重建“任务重，工期紧、项目多、建筑类型复杂多样”等特点，按照项目进度合理分工，提前筹划，积极准备，做到技术保障工作万无一失。“技术保障是最大生产力。”重建项目施工中，刘九江每天深入施工现场了解生产进度，对于施工中遇到的问题，现场办公，督促相关技术人员立即协调解决，有效地排除了影响施工进度的各种技术障碍，确保了重建项目节点目标的如期实现。

指挥部承建项目点多面广、战线长，施工点分布在十多个村镇，诸多不利条件对指挥部的技术保障提出了严峻的考验。为合理安排保障生产计划，刘九江制定了施工技术责任制和周月质量会制度，定期召开技术质量分析会，总结上一阶段生产遇到的技术质量问题，安排部署下一阶段工作任务。

重建工作的伊始就是从前期工作开始。由于玉树重建项目多、任务重，79个灾后重建项目外加核心四片区所需要的前期手续共计830多道，包括方案审批、规划审批，防雷验收、消防验收等工作。面对这样的挑战，刘九江认真组织，合理筹划，专门组织前期小组负责相应工作，并亲自担任前期工作组组长，将千斤重担挑在肩头。在刘九江同志的带领下，全体组员以饱满的热情，积极投身到工作中，创造了一个又一个的第一，为各个项目的顺利开工，提供了坚实而有力地保障。

由于玉树重建的特殊性，项目工程量计算作为工程设计的重要部分，结算的重要依据，转变为日常工作的重要部分。83个项目，接近1000多栋建筑，每个项目都包括“钢筋抽样、图形算量、给排水安装、电力安装、暖气安装、室外工程”等分项计算子工程。“时间短、工作量大”，项目前期，技术人员缺乏，还要抽调部分人员负责其它工作，在重重挑战面前，刘九江亲自带领指挥部工程技术人员经常连夜奋战，常常是白天跑工地解决现场各种各样的技术质量问题，晚上加班加点进行工程量计算工作。部门新同事对广联达计算软件运用不纯熟，刘九江就手把手的培训指导他们，使其能尽快掌握计算规范及计算方法。天道酬勤、在刘九江同志带领下，经过大家的不懈努力终于在规定的时间内完成了相应项目的计算工作。为后续的结算工作及工程审计做好了前期准备工作。

玉树州两河景观核心四片区作为中电建玉树灾后重建指挥部响应玉树重建指挥部及玉树县政府号召，积极筹备的两河景观商业旅游景观项目，具有开工时间晚，设计时间短，工程地质复杂，地理位置重要等特点。为保障工程能顺利完工，刘九江勇敢面对如此多的挑战，认真组织，积极联系设计单位、地质勘察单位解决现场各种实际问题。由于该项工程紧邻扎西科河及巴塘河，地下水极为丰富，对工程的顺利施工提出了严峻的考验。刘九江日夜蹲守在施工现场，关注降水工作的进行，创造性的提出了河道治理与建筑施工同时进行的理念，极大地节约了施工成本，有力地解决了降水费用大等技术难题。

由于核心四片区位于玉树繁华地段，对施工中的装饰装修要求不可与一般项目同日而语。藏式装修由于它的特殊性，需要大量的新技术及新工艺，藏式装修更由于信仰文化的差异，更不容出现任何的差错。刘九江积极与当地风貌打造部门联系沟通，确保装饰装修“零误差”。当遇到宗教文化等方面的问题时，他就亲自到当地最大的结古寺，请教当地的喇嘛，做到万无一失。积极总结经验汇编为《藏式装修工法汇编》，以便指导后续相应施工。经过他的努力，核心四片区一举成为整个结古镇的风向标及核心地带，获得了当地居民的交口称赞。其他援建单位慕名而来请教施工工艺及施工方法。

德宁格和下西同院落式城镇住宅小区共726户，存在着一户一设计，一户一业主的复杂局面，由于住户意愿锁定难度大，意见反复不定，阻工现象时有发生，成为了各重建项目中的硬骨头。刘九江带领技术人员，挨家挨户征询群众意见，积极与设计院沟通解决当地百姓的各种各样的要求，将原本设计的8套户型扩充为符合当地生活习惯的50多套户型，并与指挥部领导及规划设计单位联合制定出了一套针对城镇居民住房建设的“1655”模式，既保证了群众参与权、监督权、知情权和决策权的实现，又推动了项目的快速实施。

重建过程中，由于征地拆迁和规划设计等工作不能及时到位，导致工程建设进度放缓。针对这一情况，刘九江认真组织技术人员，积极与相应规划及城管部门沟通，对因征地拆迁等原因无法落地的项目，反映实际问题，督促尽快解决。同时，积极协调组织设计单位，抽调精干力量，对涉及的项目全面展开规划设计和变更工作，从而确保了玉树重建工作的顺利实施。

作为一名共产党员，刘九江严格要求自己，认真学习党的规章制度，提高个人思想觉悟。积极参与党支部组织的“党员先锋号”、“党员示范岗”、“一个支部一座堡垒、一个党员一面旗帜”等创先争优主题实践活动，充分发挥了一名党员的政治核心作用和战斗堡垒作用。得到了党支部的高度赞扬。团结带领各级干部职工冲锋在前、吃苦在前，与职工同甘共苦、风雨同舟，用实际行动诠释了领导干部的示范带头作用。

刘九江作为一名“水电人”，参加工作15年来，李家峡、尼那电站等多个国内大型水电工程都见证了他成长的足迹。安哥拉、利比亚项目印证了他的气魄。转战玉树后，面对艰苦的环境，他依旧保留着吃苦在前、奉献在前的优良作风，在工作和生活中，始终能够通过一名共产党员和领导干部的示范表率作用，影响和带动身边的同志。参与重建工作近3年来，除了赴外地出差以外，他几乎一直坚守在重建一线。几次前往外地出差途径西宁，都未能回家与亲人好好地吃一顿饭。感冒生病的时候，同事们都劝他下西宁休息几天，可他依然坚持在玉树一线。由于工作成绩突出，他获得了电建集团玉树灾后重建项目2011年度和2012年度”劳动模范”称号。

峥嵘岁月，何惧风流。面对荣誉，刘九江表示，能力越大，责任越大，作为技术干部，应时刻严格要求自己，用自己的实际行动去激励身边的同志。在玉树重建工作中，他带领技术人员，发扬“五个特别”的高原水电人精神，坚持“科学援建、务实援建、和谐援建”的工作理念，坚决完成了各项灾后重建的攻坚任务，为建设富裕、文明、和谐的社会主义新玉树做出了突出贡献。

二十四、王乃重

王乃重，男，汉族，1965年9月28日生，中共党员，大专学历，高级工程师和高级爆破师职称。现任中国电建集团玉树灾后重建现场指挥部副总工程师，兼任生产安全部和对外协调部主任，负责电建集团玉树灾后重建项目的生产与进度计划管理、安全与环境管理、对外协调与征地拆迁管理等工作。 王乃重同志工作30年来，有近26年是在青海省工作生活，先后参加了龙羊峡、李家峡等6座大中型水电站建设和玉树灾后重建工作,他把自己的青春献给了第二故乡--青海；自工作以来多次被水电四局有限公司评为“新长征突击手”、“先进个人”、“优秀党员”、“安全生产管理个人”、“劳动模范”、“利比亚安全撤退一等功”、“玉树灾后重建先进个人”等光荣称号。

2011年2月，利比亚因发生战乱，他是电建集团从利比亚安全带队撤退回国的负责人之一。回国后，他顾不上休息，服从组织安排，就全身心地投入到了玉树灾后重建工作中。在参加玉树灾后重建工作中，王乃重同志团结同志，干一行爱一行，把建设好社会主义新玉树当故乡为夙愿，将负责好、干好分管工作为己任，带领生产安全部与对外协调部的成员每天到现场了解施工生产的详细情况，与指挥部所属各工区、地方各部门及相关援建单位积极进行对接、沟通，掌握具体施工中需要帮助解决和协调的问题。同地方部门、各建委会的同志们一道作农牧民群众的思想工作，尽可能的减少农牧民群众不理解给施工造成的影响，尽最大限度的给工区一线施工创造良好的施工条件和外部环境，认真贯彻落实玉树灾后重建决策与布置。

在周计划的安排上，王乃重同志细化工序安排，将工作关口前移，加大现场的协调力度，积极推动重建工作的开展，做到当日问题当日解决，尽可能减少工序衔接的影响，使生产计划能起到指导和引领的作用。在日常工作巡视中，他及时将工区施工过程中存在的问题和不足给予指出，并提出合理建议，同时将他们需要帮助解决的问题积极与地方部门、业主进行沟通对接。

玉树灾后重建工作既是项政治工程也是项民生工程，工期紧、任务重、条件差。2013年是玉树灾后重建收官决战之年，电建集团2013年灾后重建任务是4家央企中工作任务最重的一家；在工作中，王乃重同志始终牢记 “空谈误国、实干兴邦”的谆谆告诫，勇挑重担、吃苦在先，他认真贯彻“一线工作法”，发扬“海拔高，斗志更高；缺氧不缺精神”的工作精神，紧紧围绕玉树重建“6.30、9.30、10.31”节点目标开展工作，他把自己的工作与党的群众路线教育实践活动、劳动竞赛、创先争优等活动有机结合起来，通过教育实践活动来转变自己的工作作风，通过自己的言行来带领所负责两个部门的同志，详细掌握一线情况，他带头去完成最困难的工作，工作上以服务基层为依托，以做好全面协调管理为宗旨，以此来促进前方的生产经营活动，为确保玉树重建圆满收官做出了他应有的贡献。

围绕生产安全部与对外协调部的工作重点，做好征地拆迁、阻工等外部协调工作，给各工区创造良好的外部环境和施工环境。在省指和玉树州、市各地方部门的有力支持下，王乃重同志带领两个部门同志在项目开工前较好的解决了征地拆迁问题。致问题联系函件约120余件、拆迁帐篷房屋约700顶/间、拆除各类线杆400多根、移植树木1600多棵、拆除各类站房11座，协调解决阻工达两百余次，给工区创造了好的外部施工条件。二是做好各工区内部之间的协调工作，安排好总体生产进度与计划。他通过现场了解与工区对接，掌握了各工区施工中需要帮助解决的问题及工区在实施过程中存在的问题和不足等，统筹考虑、及时调整工作重心和方向，较好的促进了我部生产经营活动的良好进行；三是做好安全生产监督与监控、环境控制。他通过“创建安全文明施工示范项目部活动”每月一次的综合检查、日常巡检、不定期的专项检查，给工区施工创造了良好的安全环境和作业条件。玉树灾后重建工作以来，指挥部施工现场未发生安全事故和机械设备事故，生态恢复与环境整治工作受到了省指和玉树州、市相关部门的好评；四是给指挥部领导当好参谋。他积极做好所负责的工作和领导交办的工作，对施工中发现的重大问题或信息，或省指和州市领导的要求，及时向领导汇报，对领导的要求做的及时安排并落实执行情况，起到承上启下的纽带作用。

在生活中，他牢固树立群众观念，心系职工群众、甘于奉献、格尽职守、服务职工群众，能与职工一道工作学习，主动到基层去了解存在的困难和问题，虚心倾听职工群众的意见，接收他们的批评，切实转变工作作风，及时改变自己工作中的不足和工作方法。能以“中央八项要求”来规范自己的言行，起到了模仿带头作用。

王乃重同志通过参加玉树后重建工作，也提高了自己处理政治敏感地区老百姓工作的方法和能力，也提高了对政治敏感地区工作的认识，实现了他把玉树当故乡，为玉树灾后重建贡献自己应尽义务的夙愿。

二十五、张智致

作为一名地地道道的水电人，他先后参加过龙羊峡、李家峡、三峡、拉西瓦等大型水电站的建设工作，在高原之巅到处都留下他深深的足迹，他都时时严格要求自己，处处以身作则。特别是在来到玉树三年多的时间里，他带领工区干部职工一起，真抓实干，奋力拼搏，创造了一个又一个工作亮点，实现了一次又一次新跨越，得到了领导的充分肯定和地方政府的一致好评。

自开工以来第一工区共承建33个项目，施工任务异常繁重，面对新项目施工图纸不能及时到位等困难，每个项目从设计到开工总是手续繁琐，他原本从事的是水电专业，而玉树灾后重建是工民建项目，为了尽快熟悉有关工民建项目领域内的施工技术、行业规范，他就抓紧一切时间学习，向书本学，向实践学，边学边干，他总是随身携带一个笔记本，随时记下一些技术问题，日积月累，如今他已成为工民建项目的行家里手。在施工现场指挥上，从开始的拌合站安装到如今小苏莽农牧民住房建设，他都亲临一线指导检查，黑黝黝的脸上晒脱了一层皮，高原缺氧导致彻夜难眠，没有让他停下手中的工作，在他的带领下，工区各级领导干部和管理人员深入现场，靠前指挥，充分发挥了示范带头作用，今年开工前期，他家有老父病重住院，由于病情非常严重，加之年岁偏高，在西宁各大医院都不敢做手术，只能转到兰州进行手术，而他作为家中长子此时既不能在老父身边照顾，又无法在存有很大危险的手术单上签字，当家里人通过电话让他拿主意时，他只能含着眼泪同意手术，此时他真的害怕这次手术后，还能不能再见到他的老交亲？但他深深知道“自古忠孝不能两全”的道理，为了玉树援建任务的早日完成，他依然选择留在了工地，他常说：“既然在这个岗位上就要负起责任，做好工作，才能无愧于自己。”

在150拌和站的安装过程中，由于150拌合站是玉树灾后恢复重建的第一个施工项目，此工程任务急、工期紧、安装难度大，能否按期完工，将直接关系到中水集团的信誉及灾区人民的切身利益。接到任务后，他每天亲临施工现场详细研究安装方案，精心安排各项工作，并要求施工人员大力弘扬玉树抗震救灾精神，心往一处想，劲往一处使，在他的带领下，全体安装人员加班加点，克服人员少、高原缺氧、烈日暴晒等艰苦条件，在施工现场采取“白加黑”、“五加二”的工作方法，每天工作长达16小时，同时为进一步提高安装速度，他创造性的提出了“填空式”安装法，在钢结构安装的同时，电气安装、调试及时跟上，地磅房、水池、石料、沙仓及场地平整等工作有条不紊同时穿插进行，使拌合楼安装创造了15天安装并试运行的玉树记录。

在小苏莽农牧民安置房工作中，他心系工程，基本每两天一趟来回驱车200公里的崎岖山路，指导各项工作，在他的努力下，小苏莽乡农牧民住房实现了11月9日首栋封顶，12月19日首栋样板房建成的好成绩。特别是在格拉雪山救援行动中，集团玉树第一工区一辆装满物资大车在从结古镇到小苏莽行驶途中当翻越格拉雪山时不慎翻车，听到消息后，他立即带上救援队在海拔4874米、气温-24℃的格拉雪山上展开救援，当时正值夜晚，大雪还在下着，所有的人都严重缺氧，踩在雪上就像踩在棉花上，头疼、恶心、呕吐、饥饿、寒冷极其恶劣自然条件下，别说是在救援，就是在上面呆着也可以说在挑战极限，但为了救回物资，大家顾不了许多，渴了喝口冰水，饿了啃口干粮，大家咬牙坚持干到凌晨2点，第二天一大早再上雪山展开救援，在他的带领下，大家齐心协力，连续奋战11个小时，为公司、分局挽回了近百万的物资设备。

三年来，在他的带领下广大干部职工紧紧围绕省玉树灾后重建现场指挥部提出的节点目标，严格按照集团玉树现场指挥部的总体部署，在短短18个月时间内，采取“五加二”、“白加黑”的施工方法，找准目标、落实责任、层层分解、到位到人，加强现场管控，抢抓施工进度。该同志于2002年被评为水电四局先进工作者、第一分局劳动模范、2003年被评为第一分局局优秀领导干部、2004年被评为公司先进工作者、第一分局先进工作者、2005年被评为公司先进工作者、第一分局优秀领导干部、2011年被评为青海省“十一五”建功立业先进个人、2013年被评为中华全国总工会“全国五一劳动奖章”等多项荣誉称号。

他以自己的实际行动诠释了水电人“负重自强、勇于担责”的大爱情怀，也彰显了中国水电人“自强不息、勇于超越”的光辉形象，赢得了灾后重建指挥部各级领导的一致肯定，为全面夺取玉树灾后重建工作的胜利贡献自己的一份力量，谱写了一曲水电人灾后重建的壮丽之歌。

二十六、张振宇

电建集团玉树现场指挥部第二工区2013年承建项目共计18项，任务重、工期紧、条件艰苦是玉树灾后重建最显著的特点，张振宇同志作为第二工区的总工程师，付出了很大的努力，工区所取得的各项荣誉与成绩，都与他有着密不可分的联系。在现场指挥部的领导下，在张振宇的全面部署安排下，工区各项工作进展顺利，不仅圆满完成了上级单位分配的各项任务，而且在诸多方面成绩喜人。

张振宇同志总负责第二工区所有项目的施工技术、生产和施工计划的制定，在总体安排部署上有他自己独特的见解和工作思路，每次编排进度计划都要亲临施工现场了解情况，根据施工现场人、材、机资源配置情况，结合上级单位工作指导思想，考虑玉树地区气候特点，认真分析，深入研究，并征求现场负责人及劳务队的意见，相互探讨，统一思想，每道工序施工进度的编排都要逐一落实，最终做出合理可行，降本高效的进度安排计划。不仅如此，他对每个项目的情况都相当了解，就连现场负责人都对他十分佩服，每次检查完施工现场时，都要召集相关负责人一起开会探讨，就该项目存在的问题（包括进度、质量技术或安全文明施工方面）进行现场指导，现场解决，现场消化，做到问题不过夜。并要求各项目现场负责人第一个上工地，最晚一个离开工地，严把过程控制关，有时下班时间工地有事，也要求无条件加班，遇到困难或难以解决的问题，不管何时，他都要亲临现场查看解决，从不借口推脱。工区今年承建的唐蕃古道商业街居住组团工程工期异常紧张，已经远远超出了常规施工的范畴，且图纸迟迟不能到位，在此紧张的情况下，工区要求24小时不间断施工，进度计划更是细化到天。张振宇几乎每天都待在工地上，随时解决问题，亲自落实计划实施的每一道环节，为该项目能顺利按时完成任务保驾护航，很多次因处理问题延误了下班时间，都是深夜才回来。因此，工区总体进度一直名列前茅，成绩可佳。

张振宇从刚来玉树的第一天起，就狠抓质量，第一件事就是召集工程办全体人员召开质量专题会议，要求立即重新编制质量管理办法，要求详细、明了、严肃，从而为质量管理工作的顺利有效进行提供了保障。随后又多次组织工程办技术人员及劳务队各主要工种班组长及主要技工人员进行质量学习，为此，他还制作了多部以影像资料和文字说明相结合的学习材料，边播放边讲解，以便更直观的了解学习，使文化水平不高的工人都能理解透彻，这种学习材料都是他之前辛辛苦苦收集的，分为正反两面，并融入了他自己多年工作的丰富经验，加之声情并茂的讲解，使参加学习的人员的质量意识都有了很大的提高。不仅如此，他还多次组织大家外出到施工现场进行参观学习，边参观边讲解，让大家对质量的重要性有了深刻的切身体会。

张振宇同志处理质量问题总是以身作则。今年第二工区承建的扎西科居住组团一项目施工二队一度召集的工人技术水平参差不齐，工序质量通病较多，给工序验收造成了极大影响，因工期紧张，加之阴雨连绵，张振宇心急如焚，冒雨前去查看，现场查看时手把手给工人们教，亲自绑扎钢筋、垫垫块，就这样，他一直冒雨陪工人将整个一层的缺陷处理完成，此时衣服已全部湿透，在场的工人无不感激之至，他以身作则的工作作风极大的鼓舞了工人的信心，当场表态一定要将质量抓上去，为工区争光。

张振宇同志在技术上更是一丝不苟，精益求精。去年工区承建的青海省玉树粮食储备库项目，其中粮食储备库墙体为钢筋混凝土排架体系结构，屋面板为21m跨薄壁型预应力拱板结构，现场施工条件限制，只能在预制场预制施工、转运后进行吊装。因在玉树这样的高海拔地区，大跨度的薄壁型预应力拱板施工是第一次，经验匮乏，加之要求高，难度大，工期紧，对工区施工是一次挑战。图纸到位后，张振宇及时组织技术人员筹划此项工作。收集相关资料，组织技术骨干进行深入研究，邀请经验丰富的工程师进行指导，征求意见，施工方案经过反复修改，最终确定了一套科学合理，行之有效的施工方案（包括张拉台设计、模板支设、张拉力的试验及校定、应力钢筋的张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、放张、运输及吊装等）。在次期间因项目多，事情多，白天时间有限，张振宇总是加班到深夜，反复研究修改，唯恐那个细节没有考虑到位，经过20余天的日日夜夜，才最终确定了实施方案。从第一榀拱梁开始预制时，他仍不放心，每道工序的验收他都要亲自去查看指导，直到第一榀拱梁顺利预制完成。截止去年11月，工区共22榀21米跨薄壁型预应力结构屋面板已全部顺利吊装完成，并得到质监站、业主等单位和专家的一致好评。

第二工区承建的第三民族中学2012年3月1日进行了竣工初验，为了能够尽早竣工移交，张振宇做了详细的计划部署。因玉树灾后重建为政治工程，很多项目都是在前期手续不齐全的情况下开工建设的，而且政府部门事务繁忙，前期手续办理较为困难，另一方面玉树灾后重建工程竣工资料的整编没有标准，这为竣工移交造成了较大困难。为此张振宇安排专人去办理前期手续，如遇困难或阻力立即向他汇报，他及时去联系协调，有时为等个人竟然连饭也没时间吃，就这样经过不懈努力，该项目的所有手续总算办理完成了。为了尽快将竣工资料整编完，他对竣工资料进行了深入研究，并和省档案局积极沟通，多次在我工区组织观摩会，交流学习，经过不懈努力、不断学习研究，最终为玉树灾后重建工程树立了竣工资料整编样板，不仅为工区赢得了荣誉，而且使工区承建的玉树县第三民族中学第一个顺利竣工移交。

2012年第二工区四个项目申报标准化文明工地，张振宇和其它项目领导齐心协力，亲自到现场指导工作，每一个细节都要亲自落实，加班加点进行整顿，最终工区申报的四个项目有三个项目顺利评选为标准化文明工地。2013年第二工区承建的青海省玉树粮食储备库和玉树州物流中心两个项目在玉树重建任务质量奖和管理奖评选中获奖。

张振宇不仅管理生产进度和技术质量，而且还兼管物资和经营工作，工区承建项目多，任务重，作为二工区的项目总工，肩负重任，任劳任怨，不仅是工区职工的榜样，也是电建集团玉树现场指挥部第二工区的骄傲。

二十七、胡  阳

在玉树地震发生后，得知水电四局将代表中国电建建设集团参与玉树灾后重建的消息，胡阳同志踊跃报名，强烈要求到一线参加玉树灾后重建工作。

自2010年玉树援建以来，他组织有限的人力、物力，在施工工期紧、任务重、材料运输困难、分包商资源稀少的情况下，不等不靠，立足自我，带领广大干部职工加班加点抢抓工期，用6天时间完成了指挥部96间板房的搭建及5000余平米的场坪浇筑，创造了让人折服的“玉树速度”。由于24小时蹲守施工现场，皮肤被严重晒伤，但他始终坚持工作，无怨无悔。作为一名灾后重建战线上的共产党人，他恪守着“奉献不言苦，追求无止境”的人生格言。不为名利的高贵品质、全心全意为人民服务的观念、客观公道的处事原则，耐心细致的工作作风，持之以恒的奉献精神，倾入灾后重建工作的满腔热情，深深打动着每一个干部职工，也深受党员、群众的好评。

2010年8月15日，中国电建第三工区援建的玉树县第四完全小学正式拉开重建帷幕。第四完全小学总建筑面积11300平方米，由行政楼、风雨操场、教学楼、塑胶跑道、锅炉房等构成。玉树平均海拔4000多米，气候条件恶劣，高寒缺氧，冬季长，有效施工期仅为4个月，极大地影响了玉树重建工作。8月15日，胡阳带着120名施工人员跑步进场，工区将前期所需物资材料运抵施工一线，第一时间组织现场施工工作，在震后的废墟上，8月24日，第四完全小学一号教学楼顺利开挖。为按期完工，圆满完成青海省委、省政府“三个确保”的节点目标，工区积极响应现场指挥部劳动竞赛活动，大雪纷飞的十月，工区300名员工值守在四完小工地上，掀起了玉树重建冬季施工的热潮。工区还通过制定适合玉树冬季施工的方案，确保工程施工的有序开展。为保证在零下5度的左右条件下正常施工，通过在混凝土搅拌中加温水，为施工主体搭建棉房子施工完毕后用保温被对施工部位进行保温，推进了工程施工。在胡阳的带领下，施工进度稳步推进，并创造了五天一层楼的施工速度， 2011年5月21日实现了主体工程提前顺利封顶，2011年8月3日，第四完全小学全面进入装饰装修阶段。2011年10月23日，在阵阵鞭炮声中，满载“中国电建”的条幅随风飞舞，彩旗飘动，第四完全小学呈现出一派祥和喜庆的氛围。中水集团第三工区承建的玉树县第四全小学顺利实现交钥匙目标，标志着中国水电集团在玉树灾后重建中取得阶段性胜利。这胜利见证了建设者的付出，也包含着胡阳和他的同事们的心血。

2011年10月27日上午，扎村托弋一期的交工仪式。在听完户型、装修等方面的介绍后，王令浚副省长高兴地说，中国电建集团干部职工充分发扬‘五个特别’的高原水电人精神，不但在施工进度、工程质量等各方面走在了援建单位前列，与基层党委政府和灾区群众也建立了融洽的关系，得到了各方的一致赞扬，扎村托弋社区1#、2#街坊是结古镇首个入住的社区，也是首个竣工的统规统建小区。荣誉属于打得起硬仗的队伍，2012年7月，扎村托弋项目获得了青海省颁发的“玉树地震灾后重建文明标准化工地”奖牌。

2012年6月，工区承建的玉树州第二民族高级中学迎来了室外工程全面大干的重要时刻。州二民中室外操场总面积10259.32平方米，砂石料垫层1066.69立方米，浇筑混凝土1066.69立方米。为了顺利完成工作量极大的浇筑工作，胡阳带领大家与6月5日下午14时拉开浇筑工作序幕，他同技术员、质量监督员以及100余名工人坚守施工现场。在保证展开多项工序的同时，现场实行流水作业，两台泵车同时浇筑，20辆搅拌罐车轮流供料。工区全体干部职工加班加点，连续作业34小时， 6日24时15分操场垫层浇筑工作落下帷幕。

重建以来，胡阳带领工区共承担了十三个项目，近200000m2的城乡居民住房和公共建筑工程。所建工程按计划完成了现场指挥部下达的各项任务，工程进度排名各工区前列，得到了集团、公司以及上级领导的一致好评。他所带领的工区，参建以来先后获得全国“五一”劳动奖状，省、集团、公司、地方的系列荣誉，先后被评为：青海省先进基层党组织、青海省工人先锋号、青海省安全先进企业，集团玉树指挥部先进集体、集团玉树指挥部标兵青年突击队、公司先进项目部、玉树州“创先争优活动”先进基层党组织等系列称号。

二十八、刘俊国

“一方有难，八方支援。玉树的灾情就是人民的灾情，玉树人民的困难就是人民的困难，我们将和玉树人民一道，心手相连、共克艰难，为灾区人民建设家园，更是我义不容辞的责任。”刘俊国在拿到派遣书的那一刻，没有丝毫犹豫。

自参加玉树灾后重建工作以来，刘俊国认真贯彻党中央、省委和玉树地震灾后恢复重建现场指挥部的各项决策部署，大力弘扬“大爱同心、坚忍不拔、挑战极限、感恩奋进”的玉树抗震救灾精神，在援建工作中，坚持 “自强不息、勇于超越、不留遗憾、不留败笔、不留骂名、不当罪人；汇德于心、聚力于行、精心谋划、精心组织、精雕细刻、精益求精”的工作原则与方针，主动作为，勇于担当。他说：“作为一名共产党员，我很荣幸自己能为灾区重建尽一点力，即使苦点累点也没关系。”在援建工作中，刘俊国经常深入一线以掌握第一手资料，埋头苦干，任劳任怨，敬业奉献。

第四工区承建项目点多面广、战线长，工期短、工程量大、施工环境复杂，诸多不利条件对施工生产提出了严峻的考验。在重建项目施工中，刘俊国一直奔波在施工现场以掌握施工情况和了解生产进度，为工程的整体控制掌舵保航。其深谙工程质量就是企业的生命道理，他严格要求施工人员务必牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，把创优质工程作为质量管理的出发点和落脚点，在施工过程中严格按质量保证体系组织施工，严把各工序、各环节的操作标准、工艺标准和检验标准；通过优化施工组织设计，细化生产进度计划，强化质量安全管理，确保了施工依法合规和施工秩序文明，精心打造放心工程，为大规模重建决战取得圆满胜利奠定坚实基础。

2013年是玉树灾后重建的收官之年，在省指“6.30”和“9.30”两大节点目标和中国电建“百日攻坚”劳动竞赛期间，其充分发挥领导干部模范带头作用，以身作则，带领职工抢晴天、战雨天，争分夺秒、奋战拼搏，放弃所有的节假日休息，深入推行“一线工作法”，大力落实一线工作、解决一线问题、提高一线能力、促显一线成效，采取超常规的措施，全力冲刺，奋战在施工第一线，充分调动起全员参与性和积极性，进一步增强全体职工的凝聚力和战斗力，为营造工区心齐劲足、风清气正、干事创业的良好氛围而努力。并对工程项目目标进行精细布置，细心策划，从组织到施工，从技术到进度，从质量到安全，贯彻落实到各个具体环节，制定定点定标工作计划，即以日计划保周计划，以周计划保月计划。在全力冲刺之际，根据重建进展的实际情况采取多项举措，狠抓进度质量两大核心内容，以高度的历史责任感使命感，统筹谋划，精心组织施工，精细现场管理，细化分解施工任务，明确各阶段时间节点，贯彻落实工作，严格加强队伍管理。严守重建承诺，激励员工以更加饱满的斗志和热情，凝心聚力，克难攻坚，力争上游，毫不懈怠、真抓实干，形成全面拼抢工期的良好氛围，施工现场工作如火如荼开展，为全面打赢最后的攻坚战，确保节点任务目标的顺利完成夯实坚定基础。

自参加工作来，其辗转了李家峡、三峡、直岗拉卡、康扬、拉西瓦和埃塞俄比亚TEKEZE、Chemoga-Yeda等多个国内外大型水电工程项目，岁月见证了他成长的足迹。转战玉树后，面对艰苦的环境，他依旧保留着吃苦耐劳，勇于担当的优良作风，在工作和生活中，始终能够严于律己，率先垂范，影响和带动身边的同志充分发挥党员干部先锋模范作用，积极体现了共产党员的先进性。青藏玉树高原孕育雄健的生命，二年寒暑更替，二年冬去春来 ，他以坚忍不拔的意志、饱满的工作热情，恪尽职守、努力拼搏、奋勇开拓。对他来说，参与玉树重建工作，历经生命的挑战，是一笔丰厚的人生宝藏，也是凭借着对水电事业的热爱，对藏族同胞们的关怀使他变得如此强大，强大到足以抵御高原的凛冽，不畏惧任何艰险，坚持不懈，这一切的一切，在其和集团援建者们几年来的无私奉献中，体现得淋漓尽致。艰难困苦，玉汝于成；由于工作成绩突出，他先后获得了共青团玉树州委员会“青年先进个人”和中国电力建设集团有限公司玉树重建工作“先进生产工作者”的荣誉称号。

岁月荏苒，梦想与责任同行，用行动诠释追求的快乐，用责任演绎拼搏的人生，这是他多年工作的真实写照。没有惊天动地的大事，也没有振奋人心的豪言壮语，作为一名普通的水电人，刘俊国同志在平凡的岗位上，无私地为他热爱的水电建筑事业奉献着自己的一份光与热，用自己的实际行动去激励身边的每一个人，不断地用实际行动践行着站好一班岗、守好一方土、惠泽一方民的光辉誓言，为建设更加美好和谐的新玉树做出自己的贡献。

二十九、曹  奇

作为一名地地道道的水电人，他先后参加过三峡、小湾、向家坝等许多水电站的建设工作，不管是在彩云之南的云南小湾、还是在风景秀丽的四川宜宾、还是在高原之巅的青海玉树，他都时时严格要求自己，处处以身作则。在来玉树援建的这三年，他带领工区干部职工一起，真抓实干，奋力拼搏，创造了一个又一个工作亮点，实现了一次又一次新跨越，得到了领导的充分肯定和地方政府的一致好评。

根据电建集团玉树灾后重建现场指挥部的统一部署，工区先后承担了歇武镇农牧民住房工程、东尼格排洪渠工程、10千伏线路架设工程，三江源防火器材库、扎西科组团二干部职工周转房、扎西科组团三城镇居民住房、扎西科派出所、玉树州新华书店、玉树州城西区街道办事处、城西区卫生服务中心、玉树州文化站、唐番古道商住组团、玉树州赛马场等援建工程，面对自然条件艰苦、语言不通、交通不便、物资供应紧张等困难，为了将所承建的各项援建工程建设成为集团公司的民心工程、放心工程、品牌工程，曹奇同志身先士卒，带领着五工区广大干部职工迎难而上，发扬“自强不息、勇于超越”的企业精神，抗缺氧、顶风雨、战严寒、在他的带领下，工区没有一个人临阵退缩.他的严于律己的工作精神鼓舞着每位职工，在他的感召下，全体职工发扬艰苦奋斗，特别能吃苦，特别能战斗的高原水电人精神，创造了一个又一个工作亮点:农牧民住房创造了单套农牧民住房仅用9天完成封顶的玉树速度；唐蕃古道商住组团工区第一个完成施工，第一个具备入住条件，被确定为全面展现结古镇灾后恢复重建特色风貌的重点和亮点工程的样板楼；扎西科组团二玉树州干部职工周转房被业主三江源投资公司称赞为玉树所有干部职工周转房项目中的精品工程；城西区街道办事处、玉树县新华书店、扎西科派出所等五个公建项目工区率先一次性通过竣工验收，拉开了集团公司承建工程竣工验收工作的序幕；工区承建的玉树州赛马场项目，是灾后重建完工庆典的主会场，工区克服开工晚、时间短、要求高等困难，按时圆满的完成了任务，确保了完工庆典的顺利圆满召开，荣获了省指部优秀工程管理奖。

工区承建的歇武镇住房建设项目是电建集团在玉树灾后重建施工中第一次承担农牧民住房任务，备受各界关注，作为工区的主要负责人，他勤于思考，提出技术质量先行的管理理念，带领工程技术人员查阅规范要求，组织技术交底学习资料，针对农牧民住房各施工工序，“白天一把锁，晚上一盏灯”，精心编制了钢筋、混凝土、毛石混凝土、砖砌体等施工工艺明白卡，让施工人员做到心中有数，为确保施工的正常进行提供了技术保障。

为了能让每一位农牧民同胞早日入住新房，他组织技术人员，制定出适合玉树高海拔地区冬季施工方案，按照自然气候条件采取不同施工工艺，并形成了“知先之后”冬季施工工艺明白卡，形成了抢基础、抢收尾、抢封闭取暖的“三抢工作”方案，加强对混凝土浇筑过程温度、混凝土添加防冻剂、加强对封顶房屋保温材料覆盖检查、房屋室内温度检测等一系列手段，切实有效地保证了冬季施工的质量。为让农牧民兄弟放心、安心，在施工过程中，他创造性的开展工作，主动邀请镇、村、社三级代表和当地住户旁站监督施工质量情况，通过全过程、全方位的质量保障措施，工程质量处于良好的受控状态。

玉树地区自然条件较差、交通不便，物资供应困难，他深知物资管理对工程施工的重要性。在具体管理过程中，第一、他坚持细化基础管理，对于工程所需的材料严格执行招标制度,严格审核供货商的资质、诚信度和质量信誉,确定工程材料的供货单位,与其签订供货合同,既保证了施工所需材料的及时到位,又通过招标,压低了价格,降低了成本。第二、他坚决贯彻物资到货时采购人员、仓管人员、质检人员共同验收的内控制度，确保监控到位，杜绝不合格物资入场。从工程开工至今以来,未发现一例不合格材料,也从未因材料到货不及时影响工程进度的现象，受到了总指挥部领导和灾区人民的一致好评。

曹奇同志身为工区领导干部，心里时刻装着灾区人民群众的冷暖，时刻把灾区困难群众的冷暖放在心上。他与当地群众打成一片，了解他们的需求和困难，尽最大的努力帮助他们，被灾区人民亲切的称为“曹好人”。在工作中，他更是督促各施工队加快施工进程，因为他深知，他们早一分钟完工，灾区群众就能早一分钟享受党和政府的关心，早一分钟享受温暖的生活；他们多盖一间房，就会多一个灾区家庭有遮风挡雨的地方。同时，他又不忘告诫施工队，一定要保证施工质量。作为灾后重建项目，质量不容有丝毫的差错。

三十、关洪滨

2012年第六工区房建二队组队,由关洪滨任队长。刚刚成立的房建二队在高原缺氧、人员不足和机械设备缺乏等种种困难下每天工作十三、四个小时赶工期、赶进度、保质量。面对人员紧缺、施工进度受阻，关洪滨毅然带领全队劳动在工地、吃住在现场，亲自带头背水泥、运沙子，以吃苦奋战的精神感染激励着员工，同时也稳步推进着施工进度。

房建二队的主要承建任务是扎三市政。在施工过程中由于房屋的设计影响到了路面的浇筑，因而施工既要保证设计要求又要考虑道路两边的入户需求和利益。为此，关队长拿着图纸挨家挨户的去交涉、去沟通，考虑施工最佳方案、解决入户困难问题，常常在施工现场一跑就是一天，晚上思考、更正方案也是通宵达旦。功夫不负有心人，在关队长的不懈努力和队员们的刻苦攻坚下，短短三个月的时间便取得了浇筑扎三道路七千五百多米的骄人业绩，从此让扎三泥巴道路的历史一去不回。

10月的玉树已是草枯气衰，面对来自环境和工程的双重压力，关队长发扬“一不怕苦，一马当先；二不怕难，加班加点”的精神带领房建队员们在保证质量的前提下，斗严寒、战缺氧、抢工期、赶进度，硬是在这“烈风携沙起，苍茫无生气”的玉树高原上干出了一片热火朝天。在扎三管道铺设的大干阶段，有一次巴塘移民区自来水管路因天黑施工被挖断，为保证巴塘移民区老乡用水，关洪滨亲自带领管道班连夜挖坑接管道。缺少照明设备，关洪滨便收集了全队的手电筒给接管道的工人照明；结了冰的坑道积水排不出，关洪斌就带头拿着脸盆跳入水中进行清理。十月的高原冰水浸透着寒意，淹没了队员们的膝盖；十月的凛冽西风烈烈着呼啸，皲裂了队员们的手面脸庞。站在坑道下接管子的工人一站就是四个小时，关洪滨就在上面拿着手电筒照了四个小时。当有人去换关洪滨的时候他说:“不要管我，赶紧去看看我的队员，他们比我辛苦，去把他们的电褥子插上。”

2013年6月在砌筑有盖板的截洪沟时，由于下雨导致施工现场泥泞不堪，沟内积水无法排出，现场可施工面积狭小。同时，连绵的阴雨天使得新砌筑的截洪沟存在塌陷的危险，硕大湿滑的石头不仅增加了砌筑的难度更带来了砌筑的高危险性。面对天时不利关队长不放弃、不退缩，亲自指挥、组织队员群策群力去危险、除隐患、排积水、垫干土，在草原雨季里和老天争时间、抢工程，保证了后续砌筑的顺利开展，也保证工程进度的有序推进。

玉树农牧民住房重建任务，数量大，任务紧，问题多。为了力保重建任务按计划顺利完成，关洪滨同志经常加班加点、争分夺秒的工作，有时竟连班到凌晨3、4点钟，从来没有休过假、断过工。作为基层管理人员，关洪滨同志能深入到群众当中去，通过到牧民家中走访和现场情况摸排的形式，他与当地牧民群众建立了密切的联系也发现了许多现实存在的问题并通过现场办公的形式一一进行解决，大大降低了施工的难度，为施工的顺利进行提供了便利。

作为一名优秀的共产党员，关洪滨心系群众、贴心为民，始终牢记全心全意为人民服务的党的宗旨，坚定不移的走群众路线。在思想上，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导；在行动上，始终与党中央、集团党委步调一致，认真落实、坚定实施为民、务实、清廉的要求。

一次，上级领导到工地检查工作，关洪滨同志负责的一个施工现场的一位户主对检查工作的领导说：“你们有关队长这样的管理人员在现场，你们做领导的都可以不用到工地。他让你们领导省心、放心。他不光工作出色，为人也随和，我们户主都愿意和他打交道，对他管的活也都放心。他经常找我们沟通，对于我们提出的问题和要求，总是耐心的解释、积极的处理，我们大家都很喜欢他，对他树大拇指。他干工作很认真，干得又快，质量又好，现场干净”。

对待职工，作为队长的关洪滨同志在工作上能严格要求自己，时时刻刻以自己的模范行动影响职工，为队友做表率，做到吃苦在前、享受在后，深受员工爱戴。他不仅在生活上关心职工，与一线职工打成一片，了解他们的生活情况，帮助他们解决生活上存在的问题，在生产上他更是认真地做好“传、帮、带”工作，始终以技术指导生产，以安全生产促进技术改进，以质量安全控制成本、增进效益，以身作则带好年轻的员工。

工作上，他不怕苦累，善于统筹协调。不论遇到什么困难，他都能通过自己的努力克服，按时完成上级交给的任务。关洪滨同志具有较强的组织能力和纪律观念。长期以来，他一贯坚持以工作为主，一心为工作着想，对上级下达的任务他从不斤斤计较，总是尽自己最大的努力完成，工作勤勤恳恳、任劳任怨、认真负责、积极肯干，为人非常低调，从不自我宣扬，不计较个人得失。他深知，要做好自己的工作，必须要取得各部门的支持，协调好与其他部门的工作，在这方面，他十分主动。需要与其他部门协调的，他总是第一时间上门统筹；需要协助其他部门的，他毫无二话、积极支持和配合。经常保持纵向的和横向的联系，加强与建设管理委员会、农牧民以及本单位各部门的沟通。

玉树灾后重建无疑是苦的、是脏的、是累的，但是关洪滨和他所带领的这支队伍发扬“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能战斗、特别能团结、特别能奉献”的高原水电人品格，用自己的不断努力和实际行动诠释着“吃苦不言苦、有痛不说痛”的玉树攻坚精神，践行着“不当罪人、不留败笔”的援建诺言。在玉树重建的一个个奇迹背后，在玉树人民走进新家园的笑脸里，有多少难眠之夜、多少血汗艰辛、多少离愁别惜，都化作了雪域高原上顽强绽放的格桑花，永远祝福着这片美丽的土地。